ร่างขอบเขตของงาน

SKK quality 122353

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

────────────────────────────────────────────────────────────

ความเป็นมา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และวางแผนพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการจัดทำและให้บริการข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ซึ่งถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความสำคัญยิ่งในการสะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม และการประกอบอาชีพของครัวเรือนเกษตร ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและการกำหนดมาตรการด้านการพัฒนาการเกษตร อย่างไรก็ดี ระบบประมวลผลเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประสบปัญหาความเสียหายโดยสิ้นเชิงจากการโจมตีทางไซเบอร์ ทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดหยุดชะงัก นอกจากนี้ ข้อมูลที่จัดเก็บยังมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันหลายมิติ การดำเนินการประมวลผลข้อมูลจึงต้องอาศัยระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการบันทึก นำเข้า และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

หากไม่มีการพัฒนาระบบใหม่เพื่อรองรับกระบวนการทำงานดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนและความล่าช้าในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะกระทบต่อความรวดเร็วในการจัดทำและนำเสนอผลการสำรวจ ทำให้ข้อมูลไม่สามารถถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายหรือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรได้ทันท่วงที อันเป็นการขัดขวางภารกิจสำคัญของหน่วยงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรขึ้นมาใหม่ให้มีความทันสมัยและรองรับกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างครบวงจร

วัตถุประสงค์

3.2.1   เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการนำเข้าและการบันทึกข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร โดยใช้คอมพิวเตอร์ Tablet และสามารถตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลตามการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

3.2.2   เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลการสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนด

3.2.3   เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการรายงานผลให้สามารถรายงานผลได้ตามความต้องการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๓.๓

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดรายละเอียดหมวดนี้ตามเอกสารต้นทางของโครงการ ระบบประมวลผลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร เพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และพร้อมให้ผู้ตรวจพิจารณาอนุมัติก่อนส่งออกเอกสาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดรายละเอียดหมวดนี้ตามเอกสารต้นทางของโครงการ ระบบประมวลผลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร เพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และพร้อมให้ผู้ตรวจพิจารณาอนุมัติก่อนส่งออกเอกสาร

ขอบเขตของงาน

ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร และระบบบันทึกข้อมูลที่สามารถทำงานแบบ Web Application ครอบคลุมความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยระบบที่พัฒนาต้องใช้งานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นของผู้ว่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับจ้างต้องศึกษาข้อมูล กระบวนของระบบประมวลผลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ต้องสำรวจความต้องการของระบบ (User requirement และ System requirement) รูปแบบ Web Application ออกแบบระบบงาน ฐานข้อมูล และจัดทำระบบต้นแบบให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.๑ ข้อกำหนดทั่วไป

8.๑.๑ ระบบงานที่พัฒนาต้องทำงานภายใต้ฐานข้อมูลร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของผู้ว่าจ้าง บนระบบปฏิบัติการ Windows Server หรือ Linux ได้

8.๑.๒ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถเชื่อมโยง และทำงานภายใต้ฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่ายของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

8.๑.๓ ระบบงานที่พัฒนาต้องเป็นเทคโนโลยี Web-based สามารถทำงานแบบ Responsive ที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลบน Web Browser เช่น Internet Explorer, Google Chrome หรือ Mozilla Firefox เป็นอย่างน้อย

8.๑.๔ ระบบงานที่พัฒนาหน้าจอระบบงานต้องเป็นรูปแบบ GUI ที่สะดวกต่อการใช้งาน

8.๑.๕ ระบบงานที่พัฒนาต้องพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์และองค์ประกอบ (Component) ต่าง ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

8.๑.๖ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน (User rights assignment) และสามารถตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication) ต่างๆ ได้ให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

8.๑.๗ ระบบงานที่พัฒนาต้องรองรับจำนวนผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด

8.๑.๘ มีเมนูเลือกทำรายการ เช่น เลือกตอบข้อมูล เรียกดูรายงาน การตั้งค่า Profile ของผู้ใช้งาน

8.๑.๙ มีระบบการให้ความช่วยเหลือแบบ Web Application

8.๑.๑๐ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการเกษตรอื่น ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง ฐานข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประมวลผล และออกรายงานได้

8.๑.๑๑ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถบันทึก Log และการรายงานผลการเข้าใช้งานทั้งหมด โดยแสดงหมายเลขเครื่องที่เข้าใช้ ชื่อที่เข้าใช้ กิจกรรมที่ทำ เวลาที่เข้าและออก เป็นอย่างน้อย

8.๑.๑๒ ระบบงานที่พัฒนาต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างทุกครั้ง

8.๒ การบันทึกและนำเข้าข้อมูล

8.๒.๑ ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถบันทึกข้อมูลผ่าน Web Application ได้

8.๒.๒ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถนำเข้าข้อมูลการสำรวจ และบันทึกข้อมูลการสำรวจโดยการป้อนข้อมูลผ่าน Web Application แบบ Online โดยใช้คอมพิวเตอร์ Tablet ด้วยระบบเสียงได้ และรองรับการนำเข้าไฟล์ Excel และ CSV จากภายนอกเข้าสู่ระบบ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

8.๒.๓ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถตรวจสอบข้อมูล ระหว่างการบันทึกข้อมูลการสำรวจและการนำเข้าไฟล์ Excel และ CSV ให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความแนบนัยของข้อมูลตามรูปแบบเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นได้ตามแบบสำรวจ โดยให้รายงานแจ้งข้อผิดพลาดและสาเหตุให้ผู้ใช้ทราบทันทีที่พบข้อผิดพลาด

8.๒.๔ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถเลือกบันทึกข้อมูลได้อย่างอิสระ ตามหมวดหมู่ที่ต้องการบันทึก

8.๒.๕ ระบบงานที่พัฒนาผู้ใช้งานสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไปแล้วได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยระยะเวลาดังกล่าวสามารถกำหนดได้โดยผู้ควบคุมระบบ (Administrator)

8.๒.๖ ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถนำข้อมูลออกมา (Export) ในรูปแบบ Excel และ CSV ทั้งแบบรายครัวเรือนและแบบรายหมวดคำถาม เพื่อตรวจสอบและแก้ไขของข้อมูลได้ และนำกลับ (Replace) เข้าไปไว้ในฐานข้อมูลเดิมได้

8.๓ การประมวลผล

8.๓.๑ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถประมวลผลให้สอดคล้องกับแผนแบบการสำรวจ และสามารถคำนวณตามสูตรการประมาณค่าสถิติที่ใช้อย่างถูกต้อง โดยสอดคล้องตามแบบสอบถามการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

8.๓.๒ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถป้อนข้อมูลตัวแปรที่จำเป็นต้องใช้ในสูตรการคำนวณ โดยการป้อนข้อมูลผ่าน Web Application ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.๓.๓ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถเลือกประมวลผลค่าตัวแปรที่สนใจ และออกรายงานค่าสถิติเบื้องต้น เช่น ค่าสูงสุด ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ค่าความแปรปรวน ได้

8.๓.๔ ระบบงานที่พัฒนาต้องรายงานสถานะผลการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

8.๓.๕ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถประมวลผลและออกรายงานตารางผลการสำรวจ (Output) ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕ ตารางรายงานผล

8.๓.๖ ระบบงานที่พัฒนาต้องจัดทำชุดข้อมูลเป็นเวอร์ชั่นต่าง ๆ (สำรอง) เพื่อใช้ในการประมวลผลโดยไม่มีผลกระทบกับชุดข้อมูลจริงที่จัดเก็บไว้ และชุดข้อมูลแต่ละเวอร์ชั่นต้องสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลด ข้อมูลได้ตามความเหมาะสม เพื่อความถูกต้องของข้อมูลผลการสำรวจ

8.๓.๗ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถเลือกทำรายการประมวลผล เช่น เลือกปี เลือกรายการข้อมูล เลือกการปรับค่าตัวแปร

8.๔ การให้บริการ

8.๔.๑ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบงานต้องสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Profile) และรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง และต้องมีระบบช่วยเหลือเมื่อลืมรหัสผ่าน

8.๔.๒ ระบบที่พัฒนาต้องสามารถเรียกดูรายงานได้ตามกลุ่มของผู้ใช้งาน

8.๔.๓ การใช้งานต้องสามารถจัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจได้ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

8.๔.๔ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถออกรายงาน ผ่าน Web Application สามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบ Excel, CSV, JSON หรือ Text โดยจัดทำรายงานในระดับจังหวัด ภาค ประเทศ ซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขและออกรายงาน ความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ ๒ - ๕ ตัวแปรขึ้นไป ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

8.๔.๕ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถจัดทำรายงานสรุปข้อมูลในระดับครัวเรือน เช่น รายได้ รายจ่าย และสามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบ Excel, CSV หรือ Text

8.๔.๖ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถให้บริการข้อมูล และส่งออกข้อมูลได้หลายช่องทาง ในลักษณะ Open data, API และ Web service

8.๕ การบริหารจัดการ (Back End)

8.๕.๑ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน เช่น รหัสจังหวัด ภาค พวก สินค้า

8.๕.๒ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถสร้างแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร รองรับได้ไม่น้อยกว่า ๑๓ หมวด และไม่น้อยกว่า ๒๗๐ คำถาม สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลด แบบฟอร์ม ตามความต้องการสำรวจข้อมูลแต่ละครั้งของผู้ว่าจ้าง

8.๕.๓ ระบบงานที่พัฒนาต้องนำเข้าข้อมูลค่าตัวแปรที่จำเป็นต้องใช้ในสูตรการคำนวณ โดยการคีย์ข้อมูลผ่าน Web Application ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.๕.๔ ระบบงานที่พัฒนาต้องสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น ผู้ดูแลระบบ ผู้บันทึกข้อมูล และผู้ใช้งานทั่วไป และสามารถใช้งานได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต

8.๕.๕ มีเครื่องมือในการกำหนดระยะเวลาการกรอกข้อมูลสำหรับการสำรวจข้อมูลแต่ละครั้ง

8.๕.๖ มีการจัดเก็บการใช้งาน Log และรายงานข้อมูลการเข้าใช้งาน การดาวน์โหลด การประมวลผล การดูรายงาน ของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

8.๕.๗ มีระบบการกำหนดแบบฟอร์ม โดยกำหนดข้อคำถาม ชนิดของข้อมูลที่รับในแต่ละข้อคำถาม ให้แบบชุดข้อมูลในแต่ละครั้งที่มีการสำรวจข้อมูล

8.๕.๘ มีระบบการกำหนดเงื่อนไขสำหรับตรวจสอบความแนบนัยของข้อมูล

8.๕.๙ มีเครื่องมือจัดการแบบสอบถาม และรายงานผล ความพึงพอใจใน Web Application ที่สามารถปรับข้อสอบถาม และเปิดปิดการใช้งาน

8.๕.๑๐ มีระบบบริหารจัดการสำหรับ สำรองและกู้คืนข้อมูล ปรับปรุง Index การ Clear cache

8.๕.๑๑ มีระบบบริหารสำหรับผู้ดูแลระบบเปิดปิดการให้บริการ API

8.6

ระยะเวลาดำเนินการและกำหนดส่งมอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินงานตามขอบเขตของงานนี้มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการส่งมอบผลงานเป็นงวด ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

| งวดที่ | ผลงานที่ต้องส่งมอบ | ภายใน (วัน) |
| --- | --- | --- |
| ๑ | รายงานการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร รวมถึงการออกแบบระบบประมวลผลฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการติดตั้งบนระบบเครื่องแม่ข่ายของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมจัดทำระบบต้นแบบให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ | ๕๐ |
| ๒ | ระบบงานที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ในส่วนของการบันทึกและนำเข้าข้อมูล การประมวลผล และการออกรายงานผลตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมจัดทำชุดข้อมูลเวอร์ชั่นต่าง ๆ (สำรอง) ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ | ๑๐๐ |
| ๓ | ระบบงานที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด รวมถึงการทดสอบระบบ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ และการส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่ผู้ว่าจ้าง | ๑๒๐ |

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการให้ดำเนินการโดยใช้วิธีเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ โดยจะมีการประเมินคะแนนในด้านคุณภาพของระบบงานและประสบการณ์ของผู้รับจ้าง และด้านราคารวมที่นำเสนอ เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในการพัฒนาระบบประมวลผลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร

| หัวข้อ | น้ำหนัก (ร้อยละ) | วิธีให้คะแนน |
| --- | --- | --- |
| ด้านคุณภาพของระบบงานและประสบการณ์ผู้รับจ้าง | ๖๐ | พิจารณาจากความสอดคล้องของแนวทางการดำเนินงาน ความเชี่ยวชาญของบุคลากร และผลงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามรายละเอียดในข้อกำหนดนี้ |
| ด้านราคา (ราคารวม) | ๔๐ | พิจารณาจากราคาทั้งหมดที่เสนอโดยคำนวณตามสูตรและน้ำหนักคะแนนที่กำหนดไว้ |
| รวม | ๑๐๐ |  |

**เกณฑ์การผ่านขั้นต่ำ:** ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และต้องมีคะแนนในด้านคุณภาพของระบบงานและประสบการณ์ผู้รับจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕

**รายละเอียดวิธีการให้คะแนน:**

๑. ด้านคุณภาพของระบบงานและประสบการณ์ผู้รับจ้าง (น้ำหนักร้อยละ ๖๐)

การพิจารณาจะแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ดังนี้ โดยมีเกณฑ์การคิดคะแนนรวมตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น:

*   **แนวทางการดำเนินงานและความเข้าใจขอบเขตของงาน:** พิจารณาจากความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ความเหมาะสมของขั้นตอนการทำงาน และแผนการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

*   **คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้รับจ้าง/บุคลากรหลัก:** พิจารณาจากผลงานที่เคยดำเนินการในลักษณะใกล้เคียงกัน และความเชี่ยวชาญของทีมงานผู้พัฒนา (เช่น ผู้จัดการโครงการ นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส) ว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดหรือไม่

*   **แผนการดำเนินงานและระยะเวลา:** พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบระยะเวลาที่เสนอให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. ด้านราคา (น้ำหนักร้อยละ ๔๐)

พิจารณาจากราคารวมทั้งหมดที่ผู้รับจ้างเสนอ โดยจะมีการคำนวณคะแนนตามสูตรการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาที่ต่ำที่สุดกับราคากลาง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม

**หมายเหตุ:**

*   การพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพจะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ก่อนจึงจะนำคะแนนด้านราคามาคำนวณรวมได้

*   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารประกอบตามที่หน่วยงานกำหนดให้ครบถ้วน หากไม่ส่งเอกสารในส่วนใดส่วนหนึ่ง จะถือว่าไม่มีคะแนนในส่วนนั้น ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ 5,730,000 บาท

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดรายละเอียดหมวดนี้ตามเอกสารต้นทางของโครงการ ระบบประมวลผลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร เพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และพร้อมให้ผู้ตรวจพิจารณาอนุมัติก่อนส่งออกเอกสาร

งวดงานและการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินค่าจ้างพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

| งวดที่ | ผลงานที่ต้องส่งมอบ | ระยะเวลา | ร้อยละ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | รายงานการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร รวมถึงการออกแบบระบบประมวลผลฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการติดตั้งบนระบบเครื่องแม่ข่ายของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมจัดทำระบบต้นแบบให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ | ภายใน ๕๐ วัน | ๓๐ | ๑,๗๑๙,๐๐๐ |
| ๒ | ระบบงานที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ในส่วนของการบันทึกและนำเข้าข้อมูล การประมวลผล และการออกรายงานผลตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมจัดทำชุดข้อมูลเวอร์ชั่นต่าง ๆ (สำรอง) ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ | ภายใน ๑๐๐ วัน | ๔๕ | ๒,๕๗๘,๕๐๐ |
| ๓ | ระบบงานที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด รวมถึงการทดสอบระบบ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ และการส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาให้แก่ผู้ว่าจ้าง | ภายใน ๑๒๐ วัน | ๒๕ | ๑,๔๓๒,๕๐๐ |
| รวม |  |  | ๑๐๐ | ๕,๗๓๐,๐๐๐ |

ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวด ให้ดำเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

งวดที่ ๑ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของจำนวนเงินในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๔๕ ของจำนวนเงินในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของจำนวนเงินในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การจ่ายเงินทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของทางราชการ โดยนับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือเทียบเท่า

อัตราค่าปรับ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดรายละเอียดหมวดนี้ตามเอกสารต้นทางของโครงการ ระบบประมวลผลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร เพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และพร้อมให้ผู้ตรวจพิจารณาอนุมัติก่อนส่งออกเอกสาร

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดรายละเอียดหมวดนี้ตามเอกสารต้นทางของโครงการ ระบบประมวลผลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร เพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และพร้อมให้ผู้ตรวจพิจารณาอนุมัติก่อนส่งออกเอกสาร

ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ในผลงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดรายละเอียดหมวดนี้ตามเอกสารต้นทางของโครงการ ระบบประมวลผลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร เพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และพร้อมให้ผู้ตรวจพิจารณาอนุมัติก่อนส่งออกเอกสาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบและสถานที่ติดต่อ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผู้ประสานงานโครงการ: นายนพปฎล สุทนต์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร

ภาคผนวก