กฎระเบียบ มาตรฐาน และการจัดทำ TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. 2560

ระดับ: วิจัยเชิงวิชาการ / วิทยานิพนธ์
ขอบเขต: ครอบคลุมกฎหมาย กระบวนการ มาตรฐาน TOR และตัวอย่างโครงการซอฟต์แวร์และระบบคลาวด์
อ้างอิง: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 1 บทนำและโครงสร้างกฎหมาย

1.1 ความเป็นมา

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 กฎหมายฉบับนี้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสร้างกรอบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้มากขึ้น[^1]

วัตถุประสงค์หลักของกฎหมายฉบับนี้มี 4 ด้าน ได้แก่ (1) เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (2) เพิ่มการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการ (3) ยกระดับคุณภาพพัสดุที่ภาครัฐจัดหา และ (4) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ[^1]

1.2 โครงสร้างกฎหมายและกฎระเบียบรอง

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องครอบคลุมหลายระดับ ดังนี้:[2][1]

| ระดับ | ชื่อกฎหมาย/ระเบียบ | สาระสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| พระราชบัญญัติ | พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 | กรอบหลัก หลักการ และขอบเขตการบังคับใช้ |
| กฎกระทรวง | กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 | วงเงินแต่ละวิธี วิธีการและขั้นตอนโดยละเอียด |
| ระเบียบ คณะกรรมการนโยบาย | ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | รายละเอียดขั้นตอน แบบฟอร์ม เอกสาร |
| หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง | แนวทาง/ซักซ้อมความเข้าใจต่างๆ | การตีความ แนวปฏิบัติเฉพาะกรณี |
| ประกาศ กรมบัญชีกลาง | เช่น ประกาศหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ | คุณสมบัติผู้ค้า ราคากลาง |

1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- กรมบัญชีกลาง (CGD): กำกับดูแล ออกระเบียบ และดูแลระบบ e-GP[^1]

- คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบาย): กำหนดนโยบายระดับสูง

- หน่วยงานของรัฐ: รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย

บทที่ 2 ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

2.1 กลุ่มประเภทการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. 2560

พ.ร.บ. 2560 แบ่งการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็น 4 วิธีหลัก โดยพิจารณาจากวงเงิน ลักษณะงาน และความซับซ้อน ดังนี้:[2][1]

| วิธีการ | วงเงินที่กำหนด | ลักษณะงาน | ช่องทางดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| e-Market | ซื้อ/จ้างทั่วไป ≤ 500,000 บาท (อยู่ใน e-catalog) | สินค้ามาตรฐาน มีในระบบ e-catalog | ระบบ e-GP ออนไลน์ |
| e-Bidding | > 500,000 บาท หรือซับซ้อน ไม่อยู่ใน e-catalog | งานที่ต้องระบุ Spec เฉพาะ งาน IT ส่วนใหญ่ | ระบบ e-GP ออนไลน์ |
| คัดเลือก (Selective) | กรณีพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด | งานเฉพาะทาง ผู้มีคุณสมบัติจำกัด | เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ ≥ 3 ราย |
| เฉพาะเจาะจง (Direct Award) | ≤ 500,000 บาท หรือกรณีจำเป็นพิเศษ | เร่งด่วน ผู้ผลิตเพียงรายเดียว | เจรจาโดยตรง |

2.2 การแบ่งกลุ่มประเภทพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง

นอกจากวิธีการแล้ว พ.ร.บ. 2560 ยังแบ่งประเภทพัสดุออกเป็น 3 กลุ่มหลัก:[^1]

- การซื้อ (Purchase): ได้แก่ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

- การจ้าง (Hiring): ได้แก่ การจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ จ้างบริการ จ้างก่อสร้าง จ้างที่ปรึกษา

- การเช่า (Leasing): ได้แก่ การเช่าใช้บริการคลาวด์ (Cloud Service) เช่า Software as a Service (SaaS)

2.3 งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กับวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

งาน IT มีลักษณะเฉพาะที่ต้องพิจารณาเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างอย่างระมัดระวัง:[3][1]

| ประเภทงาน IT | วิธีที่เหมาะสม | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| จัดซื้อ hardware สำเร็จรูป (PC, Server) | e-Market / e-Bidding | มีสินค้ามาตรฐาน เปรียบเทียบราคาได้ |
| ซื้อ Software License | e-Market / e-Bidding | มี Spec ชัดเจน แต่ต้องระวัง Brand Spec |
| จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะ | e-Bidding | ซับซ้อน ต้องการ Proposal ทางเทคนิค |
| จ้างติดตั้งระบบ Cloud/Digital Platform | e-Bidding | ต้องพิจารณาด้านเทคนิคและราคาร่วมกัน |
| จ้างที่ปรึกษา IT / System Integrator | คัดเลือก | ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน |
| ซ่อมบำรุงระบบฉุกเฉิน | เฉพาะเจาะจง | เร่งด่วน ผู้ให้บริการดั้งเดิม |

บทที่ 3 กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละวิธี

3.1 วิธี e-Bidding (ที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับงาน IT)

วิธี e-Bidding เป็นวิธีที่ใช้สำหรับงานที่ต้องการพิจารณาทั้งด้านเทคนิคและราคา โดยมีขั้นตอนดังนี้:[4][1]

ขั้นที่ 1: จัดทำร่าง TOR/Spec
        ↓
ขั้นที่ 2: ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็น (3 วันทำการ)
        ↓
ขั้นที่ 3: ปรับปรุง TOR และเสนออนุมัติ
        ↓
ขั้นที่ 4: ประกาศเชิญชวน (ผ่าน e-GP และเว็บหน่วยงาน) ≥ 5 วันทำการ
        ↓
ขั้นที่ 5: ผู้สนใจซื้อเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
        ↓
ขั้นที่ 6: ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาผ่าน e-GP
        ↓
ขั้นที่ 7: คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค (Pass/Fail)
        ↓
ขั้นที่ 8: ผู้ผ่านด้านเทคนิคเสนอราคาต่ำสุด (ผ่าน e-GP)
        ↓
ขั้นที่ 9: ต่อรองราคา (ถ้าเกินวงเงิน)
        ↓
ขั้นที่ 10: ประกาศผู้ชนะ
        ↓
ขั้นที่ 11: ลงนามสัญญา

3.2 ระยะเวลาประกาศตามวงเงิน (e-Bidding)

| วงเงิน | ระยะเวลาประกาศขั้นต่ำ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ≤ 5 ล้านบาท | 5 วันทำการ | นับจากวันที่เผยแพร่เอกสาร |
| 5–50 ล้านบาท | 10 วันทำการ | งานส่วนใหญ่ระดับโครงการ IT |
| 50–500 ล้านบาท | 15 วันทำการ | โครงการขนาดใหญ่ |
| > 500 ล้านบาท | 30 วันทำการ | โครงการขนาดใหญ่มาก |

3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง

สำหรับงาน IT วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท หรือกรณีจำเป็นพิเศษ กระบวนการมีดังนี้:[^1]

- จัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการ (ไม่ต้องมี TOR เต็มรูปแบบ)

- สืบราคาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างอย่างน้อย 1 ราย (ควรสืบอย่างน้อย 3 ราย เพื่อความโปร่งใส)

- เจรจาต่อรองราคา

- อนุมัติและทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ

3.4 วิธีคัดเลือก (Selective Tendering)

ใช้เมื่องานมีลักษณะพิเศษ หรือผู้มีคุณสมบัติมีจำกัด:[^1]

- หน่วยงานเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติอย่างน้อย 3 ราย

- ผู้ได้รับเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา

- คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ

- เจรจาต่อรองราคา

- ประกาศผู้ชนะและลงนามสัญญา

บทที่ 4 มาตรฐานการจัดทำ TOR

4.1 ความหมายและความสำคัญของ TOR

TOR (Terms of Reference) หรือ "ขอบเขตของงาน" คือเอกสารที่กำหนดรายละเอียดสิ่งที่หน่วยงานต้องการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในด้านเทคนิค คุณภาพ ปริมาณ และเงื่อนไขการส่งมอบ TOR ถือเป็นเอกสารสำคัญที่สุดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นกรอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง[^1]

4.2 กฎระเบียบที่กำกับดูแลการเขียน TOR

| กฎหมาย/ระเบียบ | สาระสำคัญที่เกี่ยวกับ TOR |
| --- | --- |
| มาตรา 8 พ.ร.บ. 2560 | ห้ามกำหนดคุณลักษณะที่เปิดโอกาสให้แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม |
| มาตรา 66 พ.ร.บ. 2560 | กำหนดให้เปิดเผยร่าง TOR ก่อนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง |
| ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 | การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ |
| ระเบียบฯ ข้อ 23 | ห้ามกำหนดยี่ห้อสินค้า ยกเว้นกรณีจำเป็น |
| หนังสือเวียน กค. 0405.2/ว42 | แนวทางการเผยแพร่ร่าง TOR ผ่านระบบ e-GP |

4.3 ข้อห้ามสำคัญในการเขียน TOR ("ล็อกสเปค")

ข้อห้ามที่กฎหมายกำหนดชัดเจน ซึ่งหากฝ่าฝืนอาจถูกร้องเรียนและยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง:[^1]

- ห้ามระบุยี่ห้อ รุ่น หรือแหล่งกำเนิดสินค้า เว้นแต่ไม่มีทางระบุเป็นอย่างอื่นและต้องระบุว่า "หรือเทียบเท่า"

- ห้ามกำหนดคุณลักษณะเกินจำเป็น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง

- ห้ามกำหนดผลงาน/ประสบการณ์ ที่จำกัดผู้เข้าแข่งขันโดยไม่สมเหตุสมผล

- ห้ามกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงาน เช่น ที่ตั้งสำนักงาน สาขา

- ห้ามกำหนดระยะเวลาสั้นเกินไป เพื่อจำกัดผู้สนใจ

4.4 หัวข้อมาตรฐานของ TOR

TOR ที่ถูกต้องตามมาตรฐานประกอบด้วยหัวข้อหลักดังต่อไปนี้:[5][1]

- หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา

- วัตถุประสงค์

- ขอบเขตของงาน (Scope of Work)

- คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

- คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ระยะเวลาดำเนินงาน

- สถานที่ดำเนินงาน

- งบประมาณและการชำระเงิน

- เอกสารที่ต้องส่งมอบ

- เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

- การรับประกันและการบำรุงรักษา

- บทปรับและเงื่อนไขสัญญา

บทที่ 5 โครงสร้าง TOR แยกตามประเภทงาน

5.1 TOR สำหรับงานจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์

| หัวข้อ TOR | รายละเอียดที่ต้องระบุ |
| --- | --- |
| หลักการและเหตุผล | ปัญหาปัจจุบัน ที่มาของโครงการ แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง |
| วัตถุประสงค์ | เป้าหมายด้านระบบ เป้าหมายด้านองค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จ |
| ขอบเขตงาน | Functional Requirement, Non-Functional Requirement, Integration Requirement |
| คุณสมบัติผู้รับจ้าง | ประสบการณ์งานคล้ายกัน ทีมงานที่ต้องการ ใบรับรองที่จำเป็น |
| ระยะเวลา | Milestone แต่ละ Phase, UAT, Go-live |
| งานส่งมอบ | เอกสาร Source Code, คู่มือ, รายงานผลการทดสอบ |
| การรับประกัน | ระยะเวลา Bug Fix ฟรี, SLA สำหรับ Production |
| เกณฑ์คัดเลือก | สัดส่วนคะแนนเทคนิค/ราคา เช่น 60:40 หรือ Price Performance |

5.2 TOR สำหรับงานติดตั้งระบบ Cloud/Digital Platform

| หัวข้อ TOR | รายละเอียดที่ต้องระบุ |
| --- | --- |
| หลักการและเหตุผล | นโยบาย Cloud First ของภาครัฐ ปัญหาระบบเดิม แผนดิจิทัล |
| ขอบเขตงาน | ประเภท Cloud (IaaS/PaaS/SaaS), รูปแบบ (Public/Private/Hybrid), Migration Plan |
| คุณลักษณะเฉพาะ | Compute, Storage, Network, Security Requirement, SLA ขั้นต่ำ |
| มาตรฐานความปลอดภัย | PDPA Compliance, Cybersecurity Standard, ISO 27001, NCSA |
| การ Migration | Data Migration Plan, Cutover Plan, Rollback Plan |
| การ Exit | Cloud Exit Plan, Data Portability, ระยะเวลาสนับสนุนหลังสัญญา |
| คุณสมบัติผู้รับจ้าง | Cloud Certification, ประสบการณ์ภาครัฐ, Data Center ในไทย |

5.3 TOR สำหรับงานซื้อ Software License

| หัวข้อ TOR | รายละเอียดที่ต้องระบุ |
| --- | --- |
| คุณลักษณะเฉพาะ | ชื่อซอฟต์แวร์ รุ่น ประเภท License (Perpetual/Subscription) |
| จำนวนและขอบเขต | จำนวน User/Device License, ขอบเขตการใช้งาน |
| ระยะเวลา | อายุ License, ระยะ Maintenance & Support |
| ข้อกำหนดเพิ่มเติม | การ Update, Upgrade, Technical Support Level |
| เอกสารส่งมอบ | Certificate of Authenticity, License Key, ใบรับรองลิขสิทธิ์ |

บทที่ 6 ลำดับความสำคัญหัวข้อ TOR สำหรับบริษัทรับเหมา

6.1 ตารางลำดับความสำคัญ (เรียงจากมากไปน้อย)

ตารางต่อไปนี้แสดงลำดับความสำคัญของหัวข้อ TOR จากมุมมองของบริษัทรับเหมาที่ต้องการประเมินความสามารถในการเข้าร่วมประมูลและบริหารความเสี่ยง:[5][1]

| ลำดับ | หัวข้อ TOR | ผลกระทบหากพลาด | ระดับความสำคัญ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ (ประสบการณ์ ผลงาน ทีมงาน) | ถูกตัดสิทธิ์ทันที ไม่สามารถยื่นข้อเสนอได้ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2 | ขอบเขตงาน (Scope of Work) โดยละเอียด | ประเมินต้นทุนผิดพลาด ขาดทุนหรือผิดสัญญา | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 3 | เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (คะแนนเทคนิค/ราคา) | วางกลยุทธ์การเสนอราคาและข้อเสนอทางเทคนิคผิด | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 4 | ระยะเวลาดำเนินงานและ Milestone | บริหาร Resource ผิดพลาด โดนปรับ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5 | งานที่ต้องส่งมอบ (Deliverables) | ส่งมอบไม่ครบ ถูกหักค่าปรับ ไม่ผ่านการตรวจรับ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 6 | คุณลักษณะเฉพาะ (Technical Specification) | พัฒนาระบบไม่ตรงความต้องการ Rework สูง | ⭐⭐⭐⭐ |
| 7 | เงื่อนไขการชำระเงินและ Payment Milestone | กระแสเงินสด (Cash Flow) บกพร่อง ขาดสภาพคล่อง | ⭐⭐⭐⭐ |
| 8 | การรับประกันและ SLA | แบกรับต้นทุน Support ระยะยาวโดยไม่คำนวณ | ⭐⭐⭐ |
| 9 | บทปรับ (Penalty) และเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา | ความเสี่ยงการถูกปรับหรือเลิกสัญญากลางคัน | ⭐⭐⭐ |
| 10 | เกณฑ์การตรวจรับงาน (Acceptance Criteria) | ทำงานเสร็จแต่ไม่ผ่านการตรวจรับ | ⭐⭐⭐ |
| 11 | ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (Security Requirement) | ต้นทุนงาน Security สูงกว่าที่ประมาณ | ⭐⭐⭐ |
| 12 | เอกสารประกอบการยื่น (รูปแบบ จำนวนสำเนา) | ยื่นไม่ครบ ถูกตัดสิทธิ์เชิงเทคนิค | ⭐⭐ |

6.2 หัวข้อ TOR ที่สำคัญเฉพาะงาน IT/Cloud

| หัวข้อเฉพาะ IT | สิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง |
| --- | --- |
| Technology Stack ที่กำหนด | ตรงกับความสามารถของบริษัทหรือไม่ ต้องลงทุนเพิ่มหรือไม่ |
| Data Classification ของระบบ | กำหนดประเภทคลาวด์ที่ใช้ได้ (Official/Protected/Highly Protected) |
| Uptime/Availability SLA | ต้นทุน Infrastructure สำรองที่ต้องจัดหา |
| Source Code Ownership | สิทธิ์ใน IP กระทบต่อการนำไปพัฒนาต่อหรือเสนองานอื่น |
| Integration Requirement | ความซับซ้อนการเชื่อมต่อระบบเดิม (Legacy System) |
| Cloud Exit/Portability | ข้อผูกมัดระยะยาวกับ Platform ที่เลือก |
| PDPA Compliance | ความรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล |

6.3 ตารางคะแนน Price Performance สำหรับงาน IT (ตัวอย่าง)

สำหรับงาน IT ที่ประเมินแบบ Price Performance (คะแนนเทคนิค + คะแนนราคา):[^1]

| น้ำหนักคะแนน | งานพัฒนาซอฟต์แวร์ | งานติดตั้ง Cloud | งานซื้อ Hardware |
| --- | --- | --- | --- |
| คะแนนเทคนิค | 60–80% | 60–70% | 30–50% |
| คะแนนราคา | 20–40% | 30–40% | 50–70% |
| หมายเหตุ | ยิ่งซับซ้อน ยิ่งให้น้ำหนักเทคนิคมาก | ต้องพิจารณา Security ด้วย | ราคามีน้ำหนักมากกว่า |

บทที่ 7 กระบวนการวิจารณ์ร่าง TOR และราคากลาง

7.1 การเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง TOR

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 66 ก่อนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานต้องเผยแพร่ร่าง TOR:[^1]

- ระยะเวลาเผยแพร่: อย่างน้อย 3 วันทำการ

- ช่องทาง: เว็บไซต์หน่วยงาน และระบบ e-GP

- การรับความคิดเห็น: ผู้สนใจส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

- การพิจารณา: หน่วยงานต้องพิจารณาและตอบสนองความคิดเห็นที่มีเหตุผล

7.2 สิทธิของผู้ประกอบการในการวิจารณ์ TOR

บริษัทรับเหมาสามารถดำเนินการได้ดังนี้:[^1]

- ยื่นความคิดเห็นลายลักษณ์อักษร เสนอแก้ไขข้อกำหนดที่ไม่สมเหตุสมผล

- ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากเชื่อว่ามีการล็อกสเปค

- ร้องเรียนต่อ กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ e-GP กรณีพบการทุจริต

7.3 ราคากลางสำหรับงาน IT

การกำหนดราคากลางสำหรับงาน IT มีแนวปฏิบัติดังนี้:[^1]

| วิธีการกำหนดราคากลาง | ใช้กับงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| สืบราคาจากตลาด (Market Price Survey) | ซื้อ Hardware, Software License | สืบจากผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย |
| คำนวณจาก Man-day Rate | จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ | ใช้อัตราที่ตลาดรับรู้ |
| ราคา BOQ (Bill of Quantities) | ติดตั้งระบบ Cloud | แยกรายการทรัพยากรและค่าบริการ |
| เปรียบเทียบกับโครงการที่ผ่านมา | ทุกประเภท | ต้องปรับตาม Scope ปัจจุบัน |

บทที่ 8 แนวปฏิบัติสำหรับผู้รับเหมา

8.1 การวิเคราะห์ TOR ก่อนตัดสินใจยื่นข้อเสนอ

บริษัทรับเหมาควรประเมิน TOR ใน 5 มิติหลัก:[4][1]

| มิติ | คำถามที่ต้องตอบ |
| --- | --- |
| Eligibility | บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ (ประสบการณ์ ผลงาน ทุน) |
| Technical Capability | บริษัทมีความสามารถด้านเทคนิคตาม Spec หรือไม่ |
| Commercial Viability | ทำได้ในราคาที่แข่งขันได้และยังทำกำไรหรือไม่ |
| Risk Assessment | มีความเสี่ยงซ่อนอยู่ใน TOR หรือไม่ (เช่น SLA สูงเกิน ระยะเวลาสั้น) |
| Strategic Value | งานนี้มีประโยชน์ต่อ Portfolio บริษัทในระยะยาวหรือไม่ |

8.2 กลยุทธ์การเขียนข้อเสนอด้านเทคนิค

การเขียนข้อเสนอที่ดีควรครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:[^1]

- ความเข้าใจงาน (Understanding of Work): สรุปความเข้าใจต่อปัญหาและความต้องการ

- แนวทางการดำเนินงาน (Approach & Methodology): วิธีการ เครื่องมือ กระบวนการ

- แผนงาน (Work Plan): Gantt Chart, Milestone, Critical Path

- ทีมงาน (Team Structure): ประวัติย่อของบุคลากรหลัก โครงสร้างทีม

- ผลงานอ้างอิง (Reference Projects): โครงการที่คล้ายกัน ผลลัพธ์ที่วัดได้

- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management): ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดและแนวทางรับมือ

บทที่ 9 ตัวอย่าง TOR โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ภาครัฐ

9.1 ตัวอย่าง: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (HRIS/ERP)

ตัวอย่างนี้อิงจากโครงการจัดซื้อจัดจ้างจริงของหน่วยงานภาครัฐ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ข้อ 1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันหน่วยงาน [ชื่อหน่วยงาน] มีบุคลากรจำนวน [X] คน การบริหารงานบุคคลยังดำเนินการด้วยเอกสารและระบบงานเดิมที่ไม่บูรณาการ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ล่าช้าในการประมวลผล และไม่สามารถรายงานข้อมูลแบบ Real-time ได้ ดังนั้น หน่วยงานจึงมีความประสงค์จะจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) เพื่อรองรับการบริหารงานในยุคดิจิทัล สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2566–2570

ข้อ 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของหน่วยงาน
2.2 เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานด้านบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2.3 เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองและดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย
3.2 มีผลงานการพัฒนาระบบสารสนเทศขนาดใกล้เคียงกัน (ไม่น้อยกว่า [X] ล้านบาทต่อสัญญา) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยต้องเป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
3.3 ทีมผู้พัฒนาต้องมี:

- Project Manager อย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ IT ไม่น้อยกว่า 5 ปี

- System Analyst อย่างน้อย 2 คน

- Programmer อย่างน้อย 3 คน

- Tester อย่างน้อย 1 คน

ข้อ 4. ขอบเขตของงาน

4.1 ขอบเขตด้านฟังก์ชันการทำงาน (Functional Requirement)

| โมดูล | รายละเอียดฟังก์ชัน |
| --- | --- |
| โมดูลข้อมูลบุคคล | บันทึก แก้ไข ค้นหาข้อมูลบุคลากร ประวัติการทำงาน |
| โมดูลการลา | ขอลา อนุมัติลา ประวัติการลา สถิติการลา |
| โมดูลเงินเดือน | คำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| โมดูลประเมินผล | ตั้งเป้าหมาย ประเมินผลงาน รายงานผล |
| โมดูลรายงาน | Dashboard, รายงานมาตรฐาน, Export Excel/PDF |

4.2 ข้อกำหนดทางเทคนิค (Non-Functional Requirement)

- ระบบต้องรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันไม่น้อยกว่า [X] คน โดย Response Time ไม่เกิน 3 วินาที

- Uptime ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อปี (ไม่นับการบำรุงรักษาที่แจ้งล่วงหน้า)

- รองรับการใช้งานบน Browser ทั่วไป (Chrome, Firefox, Edge) และ Mobile Responsive

- ข้อมูลต้องเข้ารหัส AES-256 สำหรับ Data at Rest

- รองรับ PDPA โดยมีระบบบันทึก Audit Log ทุกการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

- ระบบต้องผ่านการทดสอบ Security (Penetration Test) ก่อน Go-live

4.3 ข้อกำหนดด้านการเชื่อมต่อระบบ (Integration Requirement)

- เชื่อมต่อกับระบบบัญชีของหน่วยงาน ผ่าน REST API

- เชื่อมต่อกับระบบ e-Document เพื่อรองรับการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

- Export/Import ข้อมูลในรูปแบบ CSV, Excel

ข้อ 5. ระยะเวลาดำเนินงาน

| Phase | งาน | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | วิเคราะห์และออกแบบระบบ, จัดทำ System Architecture | 60 วัน |
| Phase 2 | พัฒนาโมดูลหลัก (ข้อมูลบุคคล การลา เงินเดือน) | 90 วัน |
| Phase 3 | พัฒนาโมดูลเสริม ทดสอบระบบ (SIT/UAT) | 60 วัน |
| Phase 4 | ติดตั้งระบบ อบรม Go-live | 30 วัน |
| รวม |  | 240 วัน |

ข้อ 6. งานที่ต้องส่งมอบ

6.1 ระบบที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์และผ่าน UAT
6.2 Source Code ทั้งหมดพร้อม Documentation
6.3 เอกสารระบบ ได้แก่ System Design Document, User Manual, API Document
6.4 รายงานผลการทดสอบ (Test Report, Security Test Report)
6.5 แผนการบำรุงรักษาและ SLA Document
6.6 การอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ

ข้อ 7. การรับประกัน

7.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันระบบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันตรวจรับงาน
7.2 ในระหว่างการรับประกัน ต้องแก้ไข Bug ระดับ Critical ภายใน 4 ชั่วโมง, Bug ระดับ Major ภายใน 1 วันทำการ, Bug ระดับ Minor ภายใน 5 วันทำการ
7.3 มีช่องทางแจ้งปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ข้อ 8. เกณฑ์การพิจารณา

ใช้วิธี Price Performance โดยมีน้ำหนักคะแนน:

- คะแนนด้านเทคนิค: 60%

- คะแนนด้านราคา: 40%

9.2 ตัวอย่าง: โครงการพัฒนา Mobile Application (กรณีศึกษา GPF Digital Twins)

ตัวอย่างต่อไปนี้ดึงข้อมูลจาก TOR จริงของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โครงการ Digital Twins ปี 2565:

หัวข้อ 1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีแผนงานยุทธศาสตร์ปี 2565 ที่ต้องการพัฒนาเครื่องมือ "คู่แฝดดิจิทัล" (Digital Twins) สำหรับช่วยสมาชิกในการประมวลความคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้านการออมและลงทุน โดยพัฒนาเป็น Mobile Application และปรับปรุงระบบ My GPF Application

หัวข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- มีผู้เชี่ยวชาญด้าน UI/UX Design ที่มีทักษะสูง

- มีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนา Mobile Application ทั้ง iOS และ Android

- มีความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางการเงิน (Financial Simulation Model)

หัวข้อ 3. ขอบเขตงาน (สรุป)

แบ่งเป็น 3 ระยะ:

- ระยะที่ 1 (60 วัน): ปรับปรุง UI/UX การเลือกแผนการลงทุน, เชื่อมต่อ Chatbot, พัฒนาระบบ App Ratings และออกแบบ System Architecture

- ระยะที่ 2 (135 วัน): พัฒนาโปรแกรม Digital Twins ทั้ง 3 ตัว (MySelf, My Wish, My DA) พร้อม Dashboard เปรียบเทียบ

- ระยะที่ 3 (225 วัน): พัฒนาระบบ GPF Together แบบ Gamification และเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่

หัวข้อ 4. ข้อกำหนดทางเทคนิคที่สำคัญ

- ระบบต้องเรียกค้นข้อมูลสมาชิกได้ภายใน 6 วินาที

- รองรับ Android 7 ขึ้นไป, iOS 12 ขึ้นไป, Huawei HarmonyOS 2.0 ขึ้นไป

- ข้อมูล Sensitive Information ต้องเข้ารหัสด้วย AES-256

- การส่งข้อมูลต้องใช้ TLS 1.2 (SHA-2 2048 bit) ขึ้นไป

- รองรับ 2-Factor Authentication

- Source Code ต้องผ่านการตรวจสอบด้วย HP Fortify และแก้ไขช่องโหว่ Medium ขึ้นไปทั้งหมด

หัวข้อ 5. การรับประกัน

- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันตรวจรับงาน

- แก้ไข Bug ภายใน 1 วัน

- มีช่องทางรับแจ้งทุกวันทำการ ทั้งโทรศัพท์และ Email

- ตอบกลับภายใน 4 ชั่วโมงหลังรับแจ้ง

บทที่ 10 ตัวอย่าง TOR โครงการติดตั้งระบบคลาวด์และดิจิทัล

10.1 บริบทนโยบาย Cloud First ของภาครัฐไทย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ได้จัดทำ มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการใช้คลาวด์ (มรด. 9-2 : 2568) กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาใช้ Public Cloud เป็นลำดับแรกสำหรับโครงการใหม่ เพื่อลดภาระการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

การจำแนกประเภทข้อมูลเพื่อเลือกประเภทคลาวด์:

| ระดับข้อมูล | คำอธิบาย | ประเภทคลาวด์ที่แนะนำ |
| --- | --- | --- |
| Official Data | ข้อมูลทั่วไป ความเสี่ยงต่ำหากรั่วไหล | Public Cloud |
| Protected Data | ข้อมูลสำคัญ กระทบความมั่นคง ข้อมูลส่วนบุคคล | Public Cloud + VPC หรือ Virtual Private Cloud |
| Highly Protected Data | ข้อมูลลับสุดยอด กระทบความมั่นคงชาติ | Sovereign Cloud หรือ Hybrid Cloud |

10.2 ตัวอย่าง TOR สมบูรณ์: โครงการจัดหาบริการ Cloud Computing เพื่อรองรับระบบสารสนเทศภาครัฐ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการจัดหาบริการ Cloud Computing สำหรับระบบสารสนเทศ
[ชื่อหน่วยงาน]
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ข้อ 1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน [ชื่อหน่วยงาน] มีระบบสารสนเทศที่ดูแลบนโครงสร้างพื้นฐาน On-Premise ซึ่งใช้งานมานานกว่า 7 ปี ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาสูง ขาดความยืดหยุ่น และไม่รองรับการขยายตัวของปริมาณงานในอนาคต สอดคล้องกับนโยบาย Cloud First ของรัฐบาลดิจิทัล และมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล มรด. 9-2 : 2568 ว่าด้วยแนวทางการใช้คลาวด์ หน่วยงานจึงมีความประสงค์จะจัดหาบริการ Cloud Computing เพื่อรองรับระบบสารสนเทศทั้งหมด

ข้อ 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อย้ายระบบสารสนเทศหลักของหน่วยงานขึ้นสู่ Cloud Platform ที่มีมาตรฐาน
2.2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายรายปีด้าน IT Infrastructure
2.3 เพื่อเพิ่ม Availability และ Scalability ของระบบ
2.4 เพื่อให้ระบบสอดคล้องกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐ

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
3.2 มีประสบการณ์ให้บริการ Cloud Computing แก่หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อย่างน้อย 2 โครงการ
3.3 ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Service Provider) ที่นำมาเสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบคลาวด์ตามที่ สกมช. กำหนด
3.4 ทีมงานต้องมีผู้ที่ได้รับ Certification ที่เกี่ยวข้อง เช่น AWS Solutions Architect, Microsoft Azure Administrator, Google Professional Cloud Architect หรือเทียบเท่า
3.5 Data Center ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย (สำหรับ Protected Data)

ข้อ 4. ขอบเขตของงาน

4.1 บริการ Cloud Infrastructure (IaaS)

| ทรัพยากร | ข้อกำหนดขั้นต่ำ |
| --- | --- |
| Virtual CPU | ไม่น้อยกว่า [X] vCPU รวม |
| Memory (RAM) | ไม่น้อยกว่า [X] GB รวม |
| Storage (Block) | ไม่น้อยกว่า [X] TB |
| Storage (Object) | ไม่น้อยกว่า [X] TB |
| Network Bandwidth | ไม่น้อยกว่า [X] Gbps |
| Public IP | ไม่น้อยกว่า [X] IP |

4.2 บริการ Managed Database

- รองรับ RDBMS อย่างน้อย 1 ชนิด (PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server หรือเทียบเท่า)

- Auto Backup ทุกวัน เก็บข้อมูลย้อนหลัง 30 วัน

- Point-in-time Recovery

4.3 งาน Migration

- จัดทำ Migration Plan และนำเสนอก่อนเริ่มดำเนินการ

- ย้ายระบบสารสนเทศ [X] ระบบ จากโครงสร้างพื้นฐานเดิม

- ดำเนินการ Data Migration โดยไม่กระทบการให้บริการในช่วงเวลาทำการ

- จัดทำ Rollback Plan กรณีเกิดปัญหา

4.4 มาตรการความมั่นคงปลอดภัย (Security)

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยอย่างน้อยดังนี้:

- Identity & Access Management (IAM): ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงระดับ Least Privilege

- Network Security: Virtual Private Cloud (VPC), Security Group, Network ACL, WAF

- Encryption: Data at Rest ด้วย AES-256, Data in Transit ด้วย TLS 1.2 ขึ้นไป

- Monitoring & Logging: Cloud Trail, Security Event Log เก็บไม่น้อยกว่า 1 ปี

- PDPA Compliance: Data Classification, Data Residency ในไทย, Right to Erasure

- DDoS Protection: ระบบป้องกัน DDoS อัตโนมัติ

- Vulnerability Assessment: ทำ VA Scan อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

4.5 ข้อกำหนด SLA

| บริการ | Availability ขั้นต่ำ | RTO | RPO |
| --- | --- | --- | --- |
| Compute | 99.95% | 4 ชั่วโมง | 1 ชั่วโมง |
| Database | 99.99% | 1 ชั่วโมง | 15 นาที |
| Storage | 99.999% (11 nines) | - | - |
| Network | 99.9% | - | - |

4.6 Cloud Cost Management

- จัดทำ Cost Report รายเดือน แสดงค่าใช้จ่ายแยกตามระบบ

- แจ้งเตือนเมื่อค่าใช้จ่ายเกิน Threshold ที่กำหนด

- เสนอ Cost Optimization Recommendation ทุก 3 เดือน

4.7 Cloud Exit Plan

- จัดทำและส่งมอบ Cloud Exit Plan ก่อนสิ้นสุดสัญญา 6 เดือน

- รองรับการ Export ข้อมูลในรูปแบบ Open Standard (CSV, JSON, XML, SQL Dump)

- สนับสนุนการ Migration ออกหากหน่วยงานต้องการย้ายผู้ให้บริการ

- ข้อมูลทั้งหมดต้องถูกลบออกอย่างปลอดภัย (Secure Wipe) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดสัญญา

ข้อ 5. ระยะเวลาดำเนินงาน

| ระยะ | งาน | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| เตรียมการ | Assessment ระบบเดิม, จัดทำ Migration Plan | 30 วัน |
| Migration Phase 1 | ระบบที่ไม่วิกฤต (Development/UAT Environment) | 60 วัน |
| Migration Phase 2 | ระบบที่สำคัญ (Production) ทีละระบบ | 90 วัน |
| Stabilization | ปรับแต่ง ทดสอบประสิทธิภาพ | 30 วัน |
| รวม |  | 210 วัน |

ข้อ 6. งานที่ต้องส่งมอบ

6.1 Cloud Environment ที่ตั้งค่าและพร้อมใช้งาน (พร้อม Configuration Document)
6.2 Migration Report สำหรับแต่ละระบบ
6.3 Security Configuration Report (แสดง Security Control ทั้งหมด)
6.4 SLA Report รายเดือน ตลอดอายุสัญญา
6.5 Cost Report รายเดือน ตลอดอายุสัญญา
6.6 Backup & DR Test Report ทุก 6 เดือน
6.7 Cloud Exit Plan (ก่อนสิ้นสุดสัญญา 6 เดือน)
6.8 คู่มือการใช้งานและ Runbook สำหรับทีม IT ของหน่วยงาน

ข้อ 7. งบประมาณและการชำระเงิน

- งบประมาณรวม: [X] บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- รูปแบบการคิดราคา: แบบ Subscription รายปี หรือ Pay-as-you-go โดยกำหนด Committed Use สำหรับ Baseline Resource

- การชำระเงิน: ชำระเป็นงวดตาม Milestone การ Migration และตามงาน Deliverables

ข้อ 8. เกณฑ์การพิจารณา

ใช้วิธี Price Performance โดยมีน้ำหนักคะแนน:

| ด้าน | น้ำหนัก | หัวข้อย่อย |
| --- | --- | --- |
| เทคนิค | 65% | ความสามารถของ Cloud Platform (20%), Security (20%), Migration Plan (15%), ทีมงาน (10%) |
| ราคา | 35% | ราคารวมตลอดอายุสัญญา (3 ปี) |

10.3 ตัวอย่าง TOR: โครงการจัดหา Software as a Service (SaaS) สำหรับระบบ HR

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference)
โครงการจัดหาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ SaaS

ข้อ 1. หลักการและเหตุผล

หน่วยงานต้องการจัดหาระบบ HR บนแพลตฟอร์ม Cloud แบบ SaaS เพื่อลดภาระการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ ลดเวลา Go-live และสามารถเริ่มใช้งานได้เร็ว สอดคล้องกับนโยบาย Digital Transformation

ข้อ 2. ขอบเขตงาน

2.1 จัดหา License การใช้งาน SaaS HR ครอบคลุมโมดูลต่อไปนี้:

- Personnel Management (บริหารข้อมูลบุคคล)

- Leave Management (บริหารการลา)

- Payroll (ประมวลผลเงินเดือน)

- Performance Management (ประเมินผลงาน)

- Self-Service Portal (บริการตนเองผ่าน Web/Mobile)

2.2 Data Migration จากระบบเดิม
2.3 การอบรมผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ และ Super User
2.4 Support และ Maintenance ตลอดอายุสัญญา 3 ปี

ข้อ 3. ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ SaaS

- ข้อมูลต้องจัดเก็บใน Data Center ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

- ระบบต้องสามารถ Export ข้อมูลทั้งหมดออกได้ในรูปแบบ Open Format เมื่อสัญญาสิ้นสุด

- SLA ไม่น้อยกว่า 99.9% ต่อปี

- ต้องผ่านมาตรฐาน ISO 27001 หรือเทียบเท่า

- รองรับ Single Sign-On (SSO) กับระบบ Identity ของหน่วยงาน

ข้อ 4. เกณฑ์การรับประกัน

- แก้ไข Critical Issue ภายใน 4 ชั่วโมง

- แก้ไข Major Issue ภายใน 1 วันทำการ

- การ Update/Upgrade Version ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

- ต้องมีสภาพแวดล้อมสำหรับทดสอบ (Staging Environment) แยกต่างหาก

10.4 ตารางสรุปเปรียบเทียบ TOR ตามประเภทงาน IT

| หัวข้อ TOR | พัฒนาซอฟต์แวร์ | Cloud IaaS/PaaS | SaaS |
| --- | --- | --- | --- |
| Technology Stack | ระบุ หรือ Open | ระบุ Cloud Platform | ระบุซอฟต์แวร์ชัดเจน |
| Source Code | ต้องได้รับ | ไม่มี | ไม่มี |
| Data Residency | ระบุ Server Location | ต้องอยู่ในไทย (Protected) | ต้องอยู่ในไทย |
| Security Test | Penetration Test ก่อน Go-live | VA Scan ปีละ 2 ครั้ง | ผ่าน ISO 27001/CSA STAR |
| SLA | Uptime + Bug Fix SLA | Uptime + RTO/RPO | Uptime + Support SLA |
| Cloud Exit | ไม่เกี่ยวข้อง | ต้องมี Exit Plan | ต้องระบุ Data Export |
| PDPA | ระบุใน Requirement | ระบุ Data Controller | ระบุ Data Processor |
| คะแนนเทคนิค | 60–80% | 60–70% | 50–60% |

บทที่ 11 สรุปกระบวนการและระยะเวลา

11.1 ตารางสรุปกระบวนการและระยะเวลาทุกวิธี

| ขั้นตอน | e-Market | e-Bidding | คัดเลือก | เฉพาะเจาะจง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| จัดทำ TOR | 5–10 วัน | 10–30 วัน | 10–20 วัน | 1–3 วัน |
| เผยแพร่ร่าง TOR | 3 วันทำการ | 3 วันทำการ | ไม่บังคับ | ไม่บังคับ |
| ประกาศ/รับข้อเสนอ | ≥ 5 วันทำการ | ≥ 5–30 วันทำการ | ≥ 5 วันทำการ | ทันที |
| พิจารณา/ตัดสิน | 3–10 วัน | 5–30 วัน | 5–15 วัน | 1–3 วัน |
| ประกาศผล | 3 วัน | 3 วัน | 3 วัน | ทันที |
| ลงนามสัญญา | 1–5 วัน | 1–5 วัน | 1–5 วัน | 1–3 วัน |
| รวมประมาณ | 2–4 สัปดาห์ | 4–12 สัปดาห์ | 3–8 สัปดาห์ | 1–2 สัปดาห์ |

11.2 ข้อสังเกตสำหรับงาน IT

- งาน IT ส่วนใหญ่ใช้วิธี e-Bidding เนื่องจากวงเงินมักเกิน 500,000 บาท และมีความซับซ้อนทางเทคนิค

- การจัดทำ TOR สำหรับงาน IT ที่มีคุณภาพต้องใช้เวลา อย่างน้อย 15–30 วัน เพื่อรวบรวม Requirement และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

- โครงการ Cloud Computing ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Architecture ร่วมจัดทำ TOR เพื่อกำหนด Spec ที่เหมาะสมและป้องกัน Vendor Lock-in

- การกำหนด Data Residency และ PDPA Compliance ใน TOR Cloud เป็นสิ่งจำเป็นตามกฎหมาย

ภาคผนวก ก: Checklist TOR สำหรับงาน IT

Checklist สำหรับผู้จัดทำ TOR

| ✅ | หัวข้อ |
| --- | --- |
| ☐ | ระบุปัญหาและเหตุผลชัดเจน ไม่คลุมเครือ |
| ☐ | วัตถุประสงค์สามารถวัดผลได้ (Measurable) |
| ☐ | ขอบเขตงานชัดเจน ไม่มี Scope Creep |
| ☐ | Functional Requirement ครบถ้วน |
| ☐ | Non-Functional Requirement ระบุ Performance, Security, Availability |
| ☐ | คุณสมบัติผู้รับจ้างสมเหตุสมผล ไม่ล็อกสเปค |
| ☐ | ไม่ระบุยี่ห้อสินค้าโดยไม่มีเหตุผล |
| ☐ | ระยะเวลาสมเหตุสมผล ให้ผู้รับจ้างทำได้จริง |
| ☐ | งาน Deliverables ชัดเจน วัดผลได้ |
| ☐ | เกณฑ์ตรวจรับงานชัดเจน (Acceptance Criteria) |
| ☐ | SLA สมเหตุสมผลกับราคา |
| ☐ | บทปรับไม่สูงเกินควร |
| ☐ | ระบุเงื่อนไข PDPA (สำหรับงานที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล) |
| ☐ | ระบุ Cloud Exit Plan (สำหรับงาน Cloud) |
| ☐ | ระบุ Data Residency (สำหรับงาน Cloud) |

Checklist สำหรับผู้รับเหมาก่อนยื่นข้อเสนอ

| ✅ | หัวข้อ |
| --- | --- |
| ☐ | บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด |
| ☐ | มีผลงานอ้างอิงตรงตามเงื่อนไข |
| ☐ | เข้าใจ Scope of Work ทั้งหมดอย่างชัดเจน |
| ☐ | ประเมินต้นทุนเต็มรูปแบบ รวม License, Infrastructure, Team |
| ☐ | วิเคราะห์ความเสี่ยงและมีแผนรับมือ |
| ☐ | เข้าใจเกณฑ์การพิจารณาและวางกลยุทธ์ข้อเสนอถูกต้อง |
| ☐ | ตรวจสอบว่า TOR มี Hidden Requirement ที่เพิ่มต้นทุนหรือไม่ |
| ☐ | พิจารณา SLA และบทปรับว่าสามารถรับได้หรือไม่ |
| ☐ | วางแผนทีมงานและทรัพยากรให้เพียงพอ |
| ☐ | วิจารณ์ร่าง TOR หากพบข้อกำหนดที่ไม่สมเหตุสมผล |

ภาคผนวก ข: อ้างอิงกฎหมายและมาตรฐาน

| เลขที่ | ชื่อกฎหมาย/มาตรฐาน |
| --- | --- |
| 1 | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |
| 2 | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 |
| 3 | พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) |
| 4 | พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 |
| 5 | พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 |
| 6 | มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการใช้คลาวด์ มรด. 9-2 : 2568 |
| 7 | ประกาศ สกมช. เรื่อง มาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบคลาวด์ พ.ศ. 2567 |
| 8 | แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา |

References

- [PDF] คู่มือการจัดทา TOR - ความหมายของ TOR. Terms of Reference หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าTOR เป็นเอกสารที่กาหนดขอบเขตและรายละเอีย...

- กลุ่มงานพัสดุ - กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - A1: e-bidding คือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะซั...

- แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software - ส่วนพัสดุ - Post Views: 9,502. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software : ซอฟต์แวร์) และการใช้งานซอฟต...

- 5 ขั้นตอน การเสนอราคาด้วยวิธี e-Bidding ผู้เข้าประมูลควรรู้ - การประมูลงานภาครัฐในประเภท e-Bidding เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่นิยมสำหรับผู้ประกอบการที่ต้อ...

- ว159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างราย ... - ว159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TO...