กฎระเบียบ มาตรฐาน และการจัดทำ TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้รวบรวมและวิเคราะห์กฎระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลักที่กำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างครบวงจร รายงานนี้ครอบคลุม 10 บท ตั้งแต่โครงสร้างกฎหมาย ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการขั้นตอน มาตรฐานการเขียน TOR ตัวอย่างจริง ไปจนถึงแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทผู้รับเหมาและผู้ยื่นข้อเสนอ[^1]

บทที่ 1: บริบทและโครงสร้างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้รับการบัญญัติขึ้นเพื่อปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ กฎหมายฉบับนี้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยนำระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) มาใช้เป็นช่องทางหลัก[^1]

วัตถุประสงค์หลักของ พ.ร.บ. 2560 ประกอบด้วย:

- ความโปร่งใส (Transparency): เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่สาธารณะผ่านระบบ e-GP

- ความคุ้มค่า (Value for Money): กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางและการแข่งขันราคา

- ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency): ลดขั้นตอนและระยะเวลาโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ความรับผิดชอบ (Accountability): กำหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ

- การป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption): สร้างกลไกตรวจสอบหลายชั้น

1.2 โครงสร้างกฎหมายลำดับชั้น

กรอบกฎหมายที่กำกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีหลายระดับ โดยเรียงตามลำดับศักดิ์กฎหมายดังนี้:

| ลำดับ | ประเภทกฎหมาย | ชื่อ/รายละเอียด | ผู้ออก |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | พระราชบัญญัติ | พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 | รัฐสภา |
| 2 | กฎกระทรวง | กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม พ.ศ. 2563 | กระทรวงการคลัง |
| 3 | ระเบียบ | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | กระทรวงการคลัง |
| 4 | ประกาศคณะกรรมการนโยบาย | ประกาศ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯ | คกก. นโยบายฯ |
| 5 | หนังสือเวียน/แนวปฏิบัติ | หนังสือเวียน ว.119, ว.132, ว56, ว159 ฯลฯ | กรมบัญชีกลาง |

1.3 หน่วยงานกำกับดูแล

- กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดูแลระบบ e-GP และออกหนังสือเวียนแนวปฏิบัติ[^1]

- คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบายฯ) กำหนดนโยบายและออกประกาศ

- คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คณะกรรมการวินิจฉัยฯ) วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ[^3]

- สำนักงาน ป.ป.ช. กำกับดูแลความโปร่งใสและป้องกันทุจริต[^4]

บทที่ 2: ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ — กลุ่มและแนวทาง

2.1 การจำแนกประเภทตาม พ.ร.บ. 2560

พ.ร.บ. 2560 แบ่งวิธีการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และวิธีเฉพาะเจาะจง/คัดเลือก[^1]

กลุ่มที่ 1: วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (Open Competitive)

ประกอบด้วย 2 วิธีย่อย:

- e-Market (ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์)

- e-Bidding (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

กลุ่มที่ 2: วิธีเฉพาะ (Limited/Direct)

ประกอบด้วย:

- วิธีคัดเลือก (Selective)

- วิธีเฉพาะเจาะจง (Direct Award)

2.2 ตารางเปรียบเทียบ 4 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหลัก

| เกณฑ์ | e-Market | e-Bidding | วิธีคัดเลือก | วิธีเฉพาะเจาะจง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| วงเงินทั่วไป | ≥500,000 บาท (สินค้าใน e-Catalog) | ≥500,000 บาท (สินค้านอก e-Catalog) | ≥500,000 บาท (ตามดุลยพินิจ) | ≤500,000 บาท หรือตามเงื่อนไข |
| ประเภทสินค้า/บริการ | สินค้ามาตรฐาน ใน e-Catalog (77 รายการ 200+ สเปค) | ทุกประเภท ที่ไม่อยู่ใน e-Catalog | ตามดุลยพินิจหน่วยงาน | ทุกประเภท |
| จำนวนผู้ยื่น | ไม่จำกัด (ลงทะเบียน e-Catalog) | ไม่จำกัด | ≥3 ราย (หน่วยงานเชิญ) | 1 ราย |
| การเปิดรับวิจารณ์ร่าง TOR | วงเงิน >500K–5M: มีประกาศร่าง / >5M: มีประกาศร่าง 3 วัน | เปิดวิจารณ์ร่าง TOR ≥3 วันทำการ | ตามดุลยพินิจ | ไม่บังคับ |
| ระบบที่ใช้ | e-GP + e-Catalog | e-GP | e-GP (หนังสือเชิญ) | e-GP (บันทึก) |
| ความโปร่งใส | สูงมาก | สูงมาก | ปานกลาง | ต่ำสุด |
| ความเหมาะสม | วัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์มาตรฐาน | งานก่อสร้าง IT บริการซับซ้อน | งานเฉพาะทาง เร่งด่วน | งานเล็ก ฉุกเฉิน ผูกพัน |

2.3 ตัวอย่างประเภทสินค้าตาม e-Catalog (สำหรับ e-Market)

ระบบ e-Market ใช้กับสินค้าที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ใน e-Catalog จำนวน 77 ประเภทสินค้า กว่า 200 สเปค ตัวอย่างเช่น:[^5]

- กระดาษถ่ายเอกสาร A4

- หมึกเครื่องพิมพ์ (Toner Cartridge)

- แฟ้มเอกสาร

- น้ำยาทำความสะอาด

- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊ก

- เครื่องปรับอากาศ

- กล้องวงจรปิด (CCTV)

หมายเหตุ: หากสินค้าในโครงการมีสเปคอยู่ใน e-Catalog และวงเงินเกิน 500,000 บาท หน่วยงานต้องใช้ e-Market เท่านั้น ไม่สามารถเลือก e-Bidding ได้

บทที่ 3: กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี

3.1 ขั้นตอน e-Bidding (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

วิธี e-Bidding ถือเป็นวิธีที่นิยมที่สุดสำหรับงานก่อสร้าง งาน IT และงานบริการขนาดใหญ่ เพราะเปิดให้ผู้ประกอบการทั่วไปเข้าแข่งขันได้อย่างเสรีและโปร่งใส[^1]

กระบวนการ e-Bidding แบ่งเป็น 3 ระยะ:

ระยะที่ 1: ระยะก่อนประกาศ (Pre-Announcement Phase)

- หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศในระบบ e-GP

- จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (รขจ.) เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ

- จัดทำราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (≥3 คน)

- ร่างขอบเขตของงาน (TOR) / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา

ระยะที่ 2: ระยะประกาศและรับฟังความเห็น (Announcement Phase)

- เผยแพร่ร่าง TOR และร่างประกาศในระบบ e-GP เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ)[^1]

- รับวิจารณ์จากผู้สนใจ (ผ่านระบบ e-GP, ไปรษณีย์, อีเมล)

- ปรับปรุงร่าง TOR ตามข้อวิจารณ์ที่สมเหตุสมผล

- ประกาศเชิญชวนอย่างเป็นทางการในระบบ e-GP

- จำหน่ายเอกสารประกวดราคา (ปัจจุบันดาวน์โหลดผ่านระบบ e-GP ฟรี)

ตารางระยะเวลาประกาศ e-Bidding ตามวงเงิน:

| วงเงินโครงการ | ระยะเวลาประกาศร่าง TOR | ระยะเวลาประกาศจริง (ยื่นข้อเสนอ) |
| --- | --- | --- |
| ≤5,000,000 บาท | ≥3 วันทำการ | ≥5 วันทำการ |
| >5,000,000–50,000,000 บาท | ≥3 วันทำการ | ≥10 วันทำการ |
| >50,000,000–500,000,000 บาท | ≥3 วันทำการ | ≥15 วันทำการ |
| >500,000,000 บาท | ≥3 วันทำการ | ≥30 วันทำการ |

ระยะที่ 3: ระยะรับและพิจารณาข้อเสนอ (Evaluation Phase)

- ผู้ยื่นข้อเสนอลงทะเบียนและยื่นเอกสารทางระบบ e-GP

- คณะกรรมการพิจารณาผลเปิดซองพร้อมกัน

- ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP

- ผู้ชนะทำสัญญากับหน่วยงานภายใน 30 วัน (งานใหญ่) หรือ 15 วัน (งานทั่วไป)

3.2 ขั้นตอน e-Market

กระบวนการ e-Market มีความรวดเร็วกว่า e-Bidding:

- หน่วยงานค้นหาสินค้าใน e-Catalog ตรวจสอบว่ามีสเปคตรง

- ระบบส่งประกาศความต้องการไปยังผู้ค้าที่ลงทะเบียนสินค้านั้น

- ผู้ค้าเสนอราคาผ่านระบบ:

  - วิธี RFQ (วงเงิน 500,000–5,000,000 บาท): เสนอราคาครั้งเดียว

  - วิธี Thai Auction (วงเงิน >5,000,000 บาท): ประมูลแบบ Reverse Auction ออนไลน์ 30 นาที[^5]

- หน่วยงานพิจารณาเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ตรงตามสเปค

- ทำสัญญาซื้อขาย

3.3 ขั้นตอนวิธีคัดเลือก

วิธีคัดเลือกใช้เมื่อ e-Bidding ไม่ได้ผล หรือมีสถานการณ์พิเศษ เช่น ต้องซื้อจากต่างประเทศ หรืองานเร่งด่วน:[^1]

- หัวหน้าหน่วยงานรับรองเหตุผลความจำเป็น

- สรรหาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่า 3 ราย

- ส่งหนังสือเชิญชวน (ไม่ประกาศสาธารณะ)

- รับ ตรวจสอบ และพิจารณาข้อเสนอ

- ต่อรองราคากับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ

- ทำสัญญา

3.4 ขั้นตอนวิธีเฉพาะเจาะจง

- หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติเหตุผลและวงเงิน

- ติดต่อผู้ประกอบการเพียง 1 ราย โดยตรง

- ต่อรองราคา

- จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือสัญญา

เงื่อนไขที่อนุญาตให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท):

| กรณี | เหตุผล |
| --- | --- |
| ใช้ e-Bidding/คัดเลือกแล้วไม่ได้ผล | ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือทั้งหมดไม่ผ่านคุณสมบัติ |
| งานฉุกเฉิน | มีความจำเป็นเร่งด่วน กระทบต่อความปลอดภัย/สาธารณะ |
| ผู้ประกอบการรายเดียว | เทคโนโลยีเฉพาะ หรือลิขสิทธิ์ |
| งานผูกพัน | ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม เพื่อความสมบูรณ์ |
| ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างเฉพาะแห่ง | ไม่มีทางเลือกอื่น |

บทที่ 4: กฎระเบียบและมาตรฐานสำหรับการเขียน TOR

4.1 ความหมายและบทบาทของ TOR

TOR (Terms of Reference) หรือ "ขอบเขตของงาน" คือเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุหรืองานจ้าง ที่ผู้จัดทำต้องการให้ผู้ค้าหรือผู้รับจ้างดำเนินการ TOR เป็นทั้งเครื่องมือสำหรับหน่วยงานในการระบุความต้องการ และเป็นเอกสารอ้างอิงสำคัญในสัญญา[6][7]

บทบาทของ TOR แบ่งตามมุมมอง:

- มุมมองหน่วยงานรัฐ: เครื่องมือกำหนดความต้องการ คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ และควบคุมคุณภาพงาน

- มุมมองผู้รับเหมา: คู่มือการทำงาน กรอบข้อผูกพันตามสัญญา และเกณฑ์การตรวจรับงาน

4.2 กฎระเบียบที่กำกับการเขียน TOR

| กฎระเบียบ | ประเด็นที่กำกับ | ผลที่ตามมาหากฝ่าฝืน |
| --- | --- | --- |
| มาตรา 8 พ.ร.บ. 2560 | ห้ามกำหนดสเปคล็อกยี่ห้อหรือแหล่งกำเนิดเฉพาะ | ยกเลิกโครงการ / ดำเนินคดี |
| มาตรา 11 | กำหนดคุณสมบัติต้องสัมพันธ์กับลักษณะงาน | TOR ถูกโต้แย้ง/ยกเลิก |
| ระเบียบฯ ข้อ 21 | กำหนดระยะเวลารับฟังความคิดเห็นร่าง TOR | โครงการอาจต้องทำซ้ำ |
| หนังสือเวียน ว.119 | มาตรฐานการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ | TOR ไม่ผ่านการตรวจสอบ |
| หนังสือเวียน ว56 | เงื่อนไขที่ต้องกำหนดในเอกสารประกวดราคา e-Bidding | เอกสารไม่ครบถ้วน |
| หนังสือเวียน ว159 (มี.ค. 2566) | มาตรฐานการเขียน TOR งานก่อสร้าง | ขาดองค์ประกอบบังคับ |
| ประกาศ คกก. ราคากลาง | การคำนวณและเปิดเผยราคากลาง | ผิดระเบียบการเงิน |

4.3 ข้อห้ามในการจัดทำ TOR (การล็อกสเปค)

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องห้ามกำหนดสเปคในลักษณะดังต่อไปนี้ เพราะถือเป็น "การล็อกสเปค" ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา:[7][1]

- ระบุชื่อยี่ห้อสินค้าหรือผู้ผลิตเฉพาะรายโดยตรง เช่น "ต้องเป็นยี่ห้อ X เท่านั้น"

- กำหนดคุณสมบัติที่เจาะจงจนมีเพียงรายเดียวที่ผ่านโดยไม่มีเหตุผลทางวิชาการ

- กำหนดประสบการณ์หรือผลงานที่เกินจำเป็น หรือระบุชื่อโครงการเฉพาะเจาะจง

- ตั้งเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลทางเทคนิค

- กำหนดระยะเวลาสัญญาที่สั้นผิดปกติจนทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่สามารถยื่นข้อเสนอได้

กรณีศึกษา: หน่วยงานกำหนด "คอมพิวเตอร์ต้องมี CPU Intel Core i9 รุ่น 14th Gen" โดยไม่มีเหตุผลทางเทคนิครองรับ ถือเป็นการล็อกสเปค สามารถยื่นวิจารณ์ได้ภายในระยะเวลาเปิดรับวิจารณ์[^1]

4.4 หลักเกณฑ์การเขียน TOR ที่ดี

หลักการ "SMART TOR":

- S - Specific: ระบุรายละเอียดชัดเจนแต่ไม่เกินจำเป็น

- M - Measurable: กำหนดตัวชี้วัดที่วัดได้จริง

- A - Achievable: กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการทั่วไปสามารถปฏิบัติได้

- R - Relevant: ทุกข้อกำหนดต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์งาน

- T - Time-bound: ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน

บทที่ 5: โครงสร้างมาตรฐาน TOR แยกตามประเภทงาน

5.1 โครง TOR งานก่อสร้าง (Construction TOR)

TOR งานก่อสร้างมีโครงสร้างมาตรฐานตาม ว.159 มี.ค. 2566 และแนวปฏิบัติกรมบัญชีกลาง:

หัวเรื่อง: ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการ: [ชื่อโครงการ]
หน่วยงาน: [ชื่อหน่วยงาน]

1. ความเป็นมา
   1.1 บริบทและความจำเป็น
   1.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ปี/แหล่งที่มา)

2. วัตถุประสงค์
   2.1 วัตถุประสงค์หลัก
   2.2 วัตถุประสงค์รอง

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
   3.1 ความสามารถตามกฎหมาย (นิติบุคคล)
   3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
   3.4 ไม่ถูกระงับการยื่นข้อเสนอชั่วคราว
   3.5 ไม่อยู่ในบัญชีผู้ทิ้งงาน
   3.6 คุณสมบัติตาม คกก. นโยบายฯ กำหนด
   3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้าง
   3.8 ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นรายอื่น
   3.9 ไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกันจากศาลไทย
   3.10 ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน (ระบุวงเงินขั้นต่ำ)
   3.11 กรณีกิจการร่วมค้า (ถ้ามี)
   3.12 ลงทะเบียนใน e-GP
   3.13-3.15 คุณสมบัติเพิ่มเติมตาม ป.ป.ช.

4. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ
   4.1 รายการแบบก่อสร้าง (รายชื่อแบบและจำนวนแผ่น)
   4.2 รายการวัสดุและมาตรฐาน

5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบการทำงาน
   5.1 สัดส่วนพัสดุในประเทศ (≥60%)
   5.2 แผนการจัดบุคลากรและวิศวกร/สถาปนิก
   5.3 แผนการก่อสร้าง (Bar Chart / S-Curve / Cash Flow)
   5.4 บุคลากรวิชาชีพ (วิศวกร/สถาปนิก ตาม พ.ร.บ.)
   5.5 ป้ายชื่อโครงการ
   5.6 รายงานผลการทำงานประจำวัน
   5.7 การประชุมและรายงานรายเดือน
   5.8 การตรวจสอบและอนุมัติก่อนดำเนินการ
   5.9 มาตรฐานวัสดุและการแก้ไข
   5.10 การทดสอบวัสดุ
   5.11 ความปลอดภัยและความสะอาด
   5.12 สำนักงานควบคุมงานก่อสร้างชั่วคราว
   5.13 ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค
   5.14 รายละเอียดวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมไม่ชัดเจน
   5.15 Shop Drawing และ As-Built Drawing
   5.16 วัสดุเทียบเท่า
   5.17-5.18 ความปลอดภัยก่อสร้าง (ตามมติ ครม.)

6. ระยะเวลาดำเนินการ
   - จำนวนวัน (นับจากวันลงนามสัญญา)

7. ระยะเวลาส่งมอบงาน (งวดงานและงวดเงิน)
   งวดที่ 1: [%] เมื่อ [รายการงาน]
   ...ต่อไปจนถึงงวดสุดท้าย

8. วงเงินในการจัดจ้าง
   - วงเงินงบประมาณ
   - ราคากลาง

9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
   - เกณฑ์ราคา หรือ เกณฑ์คะแนนรวม (Price-Performance)

10. ข้อกำหนดอื่น ๆ
    - TOR ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

5.2 โครง TOR งานจ้างที่ปรึกษา (Consulting TOR)

TOR งานที่ปรึกษามีโครงสร้างแตกต่างจากงานก่อสร้าง โดยเน้นที่คุณวุฒิและประสบการณ์ของบุคลากร:[10][11][^12]

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
2. ขอบเขตงาน (Scope of Work)
   - งานที่ต้องทำ (Tasks)
   - ผลงานที่ต้องส่งมอบ (Deliverables)
   - วิธีการ/แนวทาง
3. คุณสมบัติที่ปรึกษา
   3.1 ประเภทที่ปรึกษา (บุคคล/นิติบุคคล)
   3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
   3.3 ความสามารถตามกฎหมาย
4. บุคลากรและคุณสมบัติ
   - หัวหน้าทีม: [คุณวุฒิ, ประสบการณ์ขั้นต่ำ (ปี)]
   - ผู้เชี่ยวชาญ: [สาขา, คุณวุฒิ, Man-month]
5. ระยะเวลาและแผนการทำงาน
6. งวดการส่งมอบและการจ่ายเงิน
   - งวดที่ 1: XX% เมื่อส่ง Inception Report
   - งวดที่ 2: XX% เมื่อส่ง Interim Report
   - งวดที่ 3: XX% เมื่อส่ง Draft Final Report
   - งวดที่สุดท้าย: XX% เมื่อส่ง Final Report ฉบับสมบูรณ์
7. วงเงิน/งบประมาณ
8. เกณฑ์การพิจารณา (Technical + Financial)

5.3 โครง TOR งานจัดซื้อจัดหาพัสดุ (Supply/IT TOR)

1. วัตถุประสงค์และความต้องการ
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Technical Specification)
   - สเปคหลัก (Mandatory Specs)
   - สเปคเพิ่มเติม (Preferred Specs)
   - มาตรฐานที่ต้องได้รับ (ISO, มอก. ฯลฯ)
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
4. เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมข้อเสนอ
5. ระยะเวลาส่งมอบ / ติดตั้ง / ฝึกอบรม
6. การรับประกันและบริการหลังการขาย
7. วงเงินงบประมาณ
8. เกณฑ์การพิจารณา

บทที่ 6: ลำดับความสำคัญหัวข้อ TOR สำหรับบริษัทรับเหมา (จากมากไปน้อย)

6.1 หลักการจัดลำดับ

การจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อ TOR สำหรับบริษัทผู้รับเหมาและผู้ยื่นข้อเสนอ พิจารณาจากปัจจัย 3 ด้าน:

- ผลกระทบต่อการผ่าน/ตก (Pass/Fail): ข้อใดที่ไม่ผ่านทำให้ถูกตัดสิทธิ์ทันที

- ผลกระทบต่อต้นทุนและกำไร: ข้อที่ส่งผลต่อการคำนวณราคาและความเสี่ยงทางการเงิน

- ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน: ข้อที่กำหนดวิธีทำงานและอาจเพิ่มภาระ

6.2 ตารางลำดับความสำคัญหัวข้อ TOR สำหรับบริษัทรับเหมา

| ลำดับ | หัวข้อ TOR | ระดับความสำคัญ | ผลกระทบหากพลาด | สิ่งที่ต้องตรวจสอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | คุณสมบัติผู้เสนอราคา | มากสุด | ถูกตัดสิทธิ์ทันที | ผลงาน, ทะเบียนนิติบุคคล, ใบอนุญาต, บัญชีผู้ทิ้งงาน |
| 2 | วงเงินและราคากลาง | มากสุด | ยื่นราคาสูงเกิน/ขาดทุน | ราคากลาง, ราคาตลาด, ต้นทุนจริง |
| 3 | ขอบเขตงานและแบบรูปรายการ | มากสุด | งานเกินขอบเขต/ค่าใช้จ่ายบาน | ปริมาณงาน BOQ, แบบก่อสร้าง |
| 4 | ระยะเวลาดำเนินการ | มาก | ค่าปรับสะสม (ปกติ 0.1%/วัน) | จำนวนวัน, งวดงาน, Critical Path |
| 5 | งวดงานและงวดเงิน | มาก | ปัญหา Cash Flow | % งวด, เงื่อนไขส่งมอบ |
| 6 | บุคลากรวิชาชีพ | มาก | ถูกตัดสิทธิ์หรือปรับ | ใบอนุญาต วสท./สภาสถาปนิก |
| 7 | ข้อกำหนดวัสดุและมาตรฐาน | ปานกลาง | ต้นทุนสูงขึ้น/ถูกสั่งทำใหม่ | มอก., มาตรฐาน ASTM/BS |
| 8 | เงื่อนไขความปลอดภัย | ปานกลาง | ค่าใช้จ่ายเพิ่ม/หยุดงาน | แผน Safety, บุคลากร จป. |
| 9 | การรับประกันผลงาน | ปานกลาง | ภาระค่าซ่อมหลังส่งมอบ | ระยะเวลาประกัน (งานก่อสร้างปกติ 2 ปี) |
| 10 | เงื่อนไขสาธารณูปโภค | ปานกลาง | ต้นทุนแฝง | ค่าไฟฟ้า ประปาชั่วคราว |
| 11 | Shop Drawing / As-Built | ต่ำ | ถูกหักเงินงวดสุดท้าย | จำนวนชุด, รูปแบบไฟล์ |
| 12 | เอกสารคู่มือและการฝึกอบรม | ต่ำ | ส่งมอบงานล่าช้า | คู่มือการใช้งาน, ใบรับรอง |

6.3 การวิเคราะห์เจาะลึกหัวข้อวิกฤต

หัวข้อที่ 1: คุณสมบัติผู้เสนอราคา (Qualification Criteria)

รายการตรวจสอบก่อนยื่นข้อเสนอ (Bid Qualification Checklist):

- ✅ ลงทะเบียนในระบบ e-GP แล้ว

- ✅ ไม่อยู่ในบัญชีผู้ทิ้งงานของกรมบัญชีกลาง

- ✅ ผลงานก่อสร้างที่ใกล้เคียง: ≥ XX บาท ภายใน 5 ปี

- ✅ วิศวกรและสถาปนิกที่มีใบอนุญาต

- ✅ ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

- ✅ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นรายอื่น

- ✅ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย[6][4]

หัวข้อที่ 2: วงเงินและราคากลาง

บริษัทต้องวิเคราะห์ราคากลางเพื่อประเมินความสามารถในการแข่งขัน:

- ราคากลางต่ำเกินไปกว่าต้นทุนจริง → ควรพิจารณาวิจารณ์ร่าง TOR

- ส่วนต่างราคากลาง (%) = (ราคากลาง − ราคาที่เสนอ) / ราคาที่เสนอ × 100

- หน่วยงานต้องตรวจสอบหากส่วนต่างเกิน 15% (งานก่อสร้าง) หรือ 10% (งานทั่วไป)

หัวข้อที่ 4: ระยะเวลาดำเนินการ

- ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า: ปกติ 0.1% ของราคาสัญญาต่อวัน หรือตามที่ TOR กำหนด

- บริษัทต้องวิเคราะห์ Critical Path และเตรียม Contingency Planning

- กรณีงาน 450 วัน มีงวดงาน 12 งวด หากล่าช้า 30 วัน ค่าปรับสูงถึง 3% ของวงเงิน[^4]

บทที่ 7: กระบวนการวิจารณ์ร่าง TOR (TOR Review Process)

7.1 ความสำคัญของการวิจารณ์ร่าง TOR

การวิจารณ์ร่าง TOR บนระบบ e-GP เป็นสิทธิของผู้สนใจยื่นข้อเสนอในการตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดของ TOR ก่อนที่จะมีการประกาศจริง กระบวนการนี้ช่วยให้:[^1]

- ผู้รับเหมาสามารถโต้แย้งสเปคที่ไม่เป็นธรรม

- หน่วยงานได้รับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

- ลดโอกาสการล็อกสเปคและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม

7.2 โครงการที่ต้องเปิดรับวิจารณ์

| ประเภทโครงการ | วงเงิน | ต้องเปิดรับวิจารณ์ |
| --- | --- | --- |
| e-Market | 500,000–5,000,000 บาท | มีประกาศร่างก่อน |
| e-Market | >5,000,000 บาท | เปิดรับวิจารณ์ ≥3 วัน |
| e-Bidding | ทุกวงเงิน >500,000 บาท | เปิดรับวิจารณ์ ≥3 วันทำการ |
| วิธีคัดเลือก | - | ตามดุลยพินิจ |
| วิธีเฉพาะเจาะจง | - | ไม่บังคับ |

7.3 ขั้นตอนการยื่นวิจารณ์ร่าง TOR

- ค้นหาและดาวน์โหลดร่าง TOR ผ่านระบบ e-GP (www.gprocurement.go.th)

- ศึกษาและวิเคราะห์ร่าง TOR โดยเฉพาะสเปคที่อาจเป็นการล็อก หรือเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผล

- จัดทำหนังสือวิจารณ์ ระบุข้อ เหตุผลทางเทคนิค และข้อเสนอแนะแก้ไขที่ชัดเจน

- ยื่นวิจารณ์ผ่านช่องทาง:

  - ระบบ e-GP (บัญชีผู้ค้าที่ลงทะเบียน)

  - ไปรษณีย์ลงทะเบียน

  - ยื่นโดยตรงที่หน่วยงาน

  - อีเมลที่หน่วยงานกำหนด

- ติดตามผล หน่วยงานต้องพิจารณาและตอบกลับ (ปรับ TOR หรืออธิบายเหตุผลที่ไม่ปรับ)

7.4 ประเด็นที่ควรวิจารณ์บ่อยที่สุด

| ประเด็น | ตัวอย่างสเปคปัญหา | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- |
| ล็อกยี่ห้อ | "ต้องเป็นยี่ห้อ X เท่านั้น" | เปลี่ยนเป็น "หรือเทียบเท่า" |
| ผลงานสูงเกินจริง | "ผลงาน ≥80% ของราคากลาง" (งานทั่วไปใช้ 30-50%) | ขอลดให้สมเหตุสมผล |
| ระยะเวลาสั้นเกิน | "ส่งมอบ 30 วัน" สำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ | ขอขยายให้สอดคล้องกับปริมาณงาน |
| วัสดุเฉพาะเจาะจง | ระบุ "ต้องเป็นกระเบื้องนำเข้าจากอิตาลี" | ขอให้ระบุมาตรฐาน (ISO) แทน |
| เงื่อนไขแฝงต้นทุน | "ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภคทั้งหมดเป็นภาระผู้รับจ้าง" โดยไม่มีขอบเขต | ขอกำหนดเพดานหรือขอบเขตที่ชัดเจน |

บทที่ 8: ราคากลางและการคำนวณ

8.1 ความหมายและประเภทราคากลาง

ราคากลาง หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างหรือค่าพัสดุในงานจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการที่มีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

| ประเภทงาน | หน่วยงานรับผิดชอบราคากลาง | ระบบคำนวณ |
| --- | --- | --- |
| งานก่อสร้างอาคาร | กรมโยธาธิการและผังเมือง | ปร.4, ปร.5, ปร.6 |
| งานก่อสร้างถนน/สะพาน | กรมทางหลวง/ชนบท | ระบบ BMS |
| งานชลประทาน | กรมชลประทาน | ระบบเฉพาะ |
| งานจัดซื้อพัสดุทั่วไป | กรมบัญชีกลาง | e-Catalog / สืบราคา |
| งานที่ปรึกษา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | อัตราค่าจ้าง/Man-month |

8.2 กระบวนการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ประกอบด้วยประธาน 1 คน + กรรมการ ≥2 คน) มีหน้าที่:

- รวบรวมข้อมูล: ราคาตลาดปัจจุบัน อัตราค่าแรงงาน ราคาวัสดุจากร้านค้า ≥3 แห่ง

- คำนวณตามแบบ ปร.4, ปร.5: แยกค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ ค่ากำไร และ VAT 7%

- ตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน: ราคากลางที่อนุมัติแล้ว หากไม่ประกาศภายใน 30 วัน ต้องทบทวนใหม่

- เปิดเผยราคากลาง: ประกาศผ่านระบบ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน

8.3 การวิเคราะห์ราคากลางสำหรับผู้รับเหมา

บริษัทผู้รับเหมาควรวิเคราะห์ราคากลางดังนี้:

- ตรวจสอบความสมเหตุสมผล: เปรียบเทียบกับราคาตลาดและโครงการที่ผ่านมา

- คำนวณส่วนต่างที่ปลอดภัย: โดยปกติเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง 5-15% เพื่อชนะการประมูล

- ระวัง Abnormally Low Price: หากเสนอต่ำกว่า 85% ของราคากลาง หน่วยงานอาจขอคำชี้แจง

- วิจารณ์ราคากลางที่ต่ำเกินจริง: หากต้นทุนจริงสูงกว่าราคากลาง ควรยื่นวิจารณ์ในช่วงร่าง TOR[^1]

บทที่ 9 ตัวอย่าง TOR โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ภาครัฐ

9.1 ตัวอย่าง: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (HRIS/ERP)

ตัวอย่างนี้อิงจากโครงการจัดซื้อจัดจ้างจริงของหน่วยงานภาครัฐ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ข้อ 1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันหน่วยงาน [ชื่อหน่วยงาน] มีบุคลากรจำนวน [X] คน การบริหารงานบุคคลยังดำเนินการด้วยเอกสารและระบบงานเดิมที่ไม่บูรณาการ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ล่าช้าในการประมวลผล และไม่สามารถรายงานข้อมูลแบบ Real-time ได้ ดังนั้น หน่วยงานจึงมีความประสงค์จะจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) เพื่อรองรับการบริหารงานในยุคดิจิทัล สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2566–2570

ข้อ 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของหน่วยงาน
2.2 เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานด้านบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2.3 เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองและดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย
3.2 มีผลงานการพัฒนาระบบสารสนเทศขนาดใกล้เคียงกัน (ไม่น้อยกว่า [X] ล้านบาทต่อสัญญา) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยต้องเป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
3.3 ทีมผู้พัฒนาต้องมี:

- Project Manager อย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ IT ไม่น้อยกว่า 5 ปี

- System Analyst อย่างน้อย 2 คน

- Programmer อย่างน้อย 3 คน

- Tester อย่างน้อย 1 คน

ข้อ 4. ขอบเขตของงาน

4.1 ขอบเขตด้านฟังก์ชันการทำงาน (Functional Requirement)

| โมดูล | รายละเอียดฟังก์ชัน |
| --- | --- |
| โมดูลข้อมูลบุคคล | บันทึก แก้ไข ค้นหาข้อมูลบุคลากร ประวัติการทำงาน |
| โมดูลการลา | ขอลา อนุมัติลา ประวัติการลา สถิติการลา |
| โมดูลเงินเดือน | คำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| โมดูลประเมินผล | ตั้งเป้าหมาย ประเมินผลงาน รายงานผล |
| โมดูลรายงาน | Dashboard, รายงานมาตรฐาน, Export Excel/PDF |

4.2 ข้อกำหนดทางเทคนิค (Non-Functional Requirement)

- ระบบต้องรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันไม่น้อยกว่า [X] คน โดย Response Time ไม่เกิน 3 วินาที

- Uptime ไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อปี (ไม่นับการบำรุงรักษาที่แจ้งล่วงหน้า)

- รองรับการใช้งานบน Browser ทั่วไป (Chrome, Firefox, Edge) และ Mobile Responsive

- ข้อมูลต้องเข้ารหัส AES-256 สำหรับ Data at Rest

- รองรับ PDPA โดยมีระบบบันทึก Audit Log ทุกการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

- ระบบต้องผ่านการทดสอบ Security (Penetration Test) ก่อน Go-live

4.3 ข้อกำหนดด้านการเชื่อมต่อระบบ (Integration Requirement)

- เชื่อมต่อกับระบบบัญชีของหน่วยงาน ผ่าน REST API

- เชื่อมต่อกับระบบ e-Document เพื่อรองรับการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

- Export/Import ข้อมูลในรูปแบบ CSV, Excel

ข้อ 5. ระยะเวลาดำเนินงาน

| Phase | งาน | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | วิเคราะห์และออกแบบระบบ, จัดทำ System Architecture | 60 วัน |
| Phase 2 | พัฒนาโมดูลหลัก (ข้อมูลบุคคล การลา เงินเดือน) | 90 วัน |
| Phase 3 | พัฒนาโมดูลเสริม ทดสอบระบบ (SIT/UAT) | 60 วัน |
| Phase 4 | ติดตั้งระบบ อบรม Go-live | 30 วัน |
| รวม |  | 240 วัน |

ข้อ 6. งานที่ต้องส่งมอบ

6.1 ระบบที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์และผ่าน UAT
6.2 Source Code ทั้งหมดพร้อม Documentation
6.3 เอกสารระบบ ได้แก่ System Design Document, User Manual, API Document
6.4 รายงานผลการทดสอบ (Test Report, Security Test Report)
6.5 แผนการบำรุงรักษาและ SLA Document
6.6 การอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ

ข้อ 7. การรับประกัน

7.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันระบบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันตรวจรับงาน
7.2 ในระหว่างการรับประกัน ต้องแก้ไข Bug ระดับ Critical ภายใน 4 ชั่วโมง, Bug ระดับ Major ภายใน 1 วันทำการ, Bug ระดับ Minor ภายใน 5 วันทำการ
7.3 มีช่องทางแจ้งปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ข้อ 8. เกณฑ์การพิจารณา

ใช้วิธี Price Performance โดยมีน้ำหนักคะแนน:

- คะแนนด้านเทคนิค: 60%

- คะแนนด้านราคา: 40%

9.2 ตัวอย่าง: โครงการพัฒนา Mobile Application (กรณีศึกษา GPF Digital Twins)

ตัวอย่างต่อไปนี้ดึงข้อมูลจาก TOR จริงของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โครงการ Digital Twins ปี 2565:

หัวข้อ 1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีแผนงานยุทธศาสตร์ปี 2565 ที่ต้องการพัฒนาเครื่องมือ "คู่แฝดดิจิทัล" (Digital Twins) สำหรับช่วยสมาชิกในการประมวลความคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้านการออมและลงทุน โดยพัฒนาเป็น Mobile Application และปรับปรุงระบบ My GPF Application

หัวข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- มีผู้เชี่ยวชาญด้าน UI/UX Design ที่มีทักษะสูง

- มีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนา Mobile Application ทั้ง iOS และ Android

- มีความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางการเงิน (Financial Simulation Model)

หัวข้อ 3. ขอบเขตงาน (สรุป)

แบ่งเป็น 3 ระยะ:

- ระยะที่ 1 (60 วัน): ปรับปรุง UI/UX การเลือกแผนการลงทุน, เชื่อมต่อ Chatbot, พัฒนาระบบ App Ratings และออกแบบ System Architecture

- ระยะที่ 2 (135 วัน): พัฒนาโปรแกรม Digital Twins ทั้ง 3 ตัว (MySelf, My Wish, My DA) พร้อม Dashboard เปรียบเทียบ

- ระยะที่ 3 (225 วัน): พัฒนาระบบ GPF Together แบบ Gamification และเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่

หัวข้อ 4. ข้อกำหนดทางเทคนิคที่สำคัญ

- ระบบต้องเรียกค้นข้อมูลสมาชิกได้ภายใน 6 วินาที

- รองรับ Android 7 ขึ้นไป, iOS 12 ขึ้นไป, Huawei HarmonyOS 2.0 ขึ้นไป

- ข้อมูล Sensitive Information ต้องเข้ารหัสด้วย AES-256

- การส่งข้อมูลต้องใช้ TLS 1.2 (SHA-2 2048 bit) ขึ้นไป

- รองรับ 2-Factor Authentication

- Source Code ต้องผ่านการตรวจสอบด้วย HP Fortify และแก้ไขช่องโหว่ Medium ขึ้นไปทั้งหมด

หัวข้อ 5. การรับประกัน

- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันตรวจรับงาน

- แก้ไข Bug ภายใน 1 วัน

- มีช่องทางรับแจ้งทุกวันทำการ ทั้งโทรศัพท์และ Email

- ตอบกลับภายใน 4 ชั่วโมงหลังรับแจ้ง

บทที่ 10 ตัวอย่าง TOR โครงการติดตั้งระบบคลาวด์และดิจิทัล

10.1 บริบทนโยบาย Cloud First ของภาครัฐไทย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ได้จัดทำ มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการใช้คลาวด์ (มรด. 9-2 : 2568) กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาใช้ Public Cloud เป็นลำดับแรกสำหรับโครงการใหม่ เพื่อลดภาระการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

การจำแนกประเภทข้อมูลเพื่อเลือกประเภทคลาวด์:

| ระดับข้อมูล | คำอธิบาย | ประเภทคลาวด์ที่แนะนำ |
| --- | --- | --- |
| Official Data | ข้อมูลทั่วไป ความเสี่ยงต่ำหากรั่วไหล | Public Cloud |
| Protected Data | ข้อมูลสำคัญ กระทบความมั่นคง ข้อมูลส่วนบุคคล | Public Cloud + VPC หรือ Virtual Private Cloud |
| Highly Protected Data | ข้อมูลลับสุดยอด กระทบความมั่นคงชาติ | Sovereign Cloud หรือ Hybrid Cloud |

10.2 ตัวอย่าง TOR สมบูรณ์: โครงการจัดหาบริการ Cloud Computing เพื่อรองรับระบบสารสนเทศภาครัฐ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการจัดหาบริการ Cloud Computing สำหรับระบบสารสนเทศ
[ชื่อหน่วยงาน]
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ข้อ 1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน [ชื่อหน่วยงาน] มีระบบสารสนเทศที่ดูแลบนโครงสร้างพื้นฐาน On-Premise ซึ่งใช้งานมานานกว่า 7 ปี ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาสูง ขาดความยืดหยุ่น และไม่รองรับการขยายตัวของปริมาณงานในอนาคต สอดคล้องกับนโยบาย Cloud First ของรัฐบาลดิจิทัล และมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล มรด. 9-2 : 2568 ว่าด้วยแนวทางการใช้คลาวด์ หน่วยงานจึงมีความประสงค์จะจัดหาบริการ Cloud Computing เพื่อรองรับระบบสารสนเทศทั้งหมด

ข้อ 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อย้ายระบบสารสนเทศหลักของหน่วยงานขึ้นสู่ Cloud Platform ที่มีมาตรฐาน
2.2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายรายปีด้าน IT Infrastructure
2.3 เพื่อเพิ่ม Availability และ Scalability ของระบบ
2.4 เพื่อให้ระบบสอดคล้องกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐ

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
3.2 มีประสบการณ์ให้บริการ Cloud Computing แก่หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อย่างน้อย 2 โครงการ
3.3 ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Service Provider) ที่นำมาเสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบคลาวด์ตามที่ สกมช. กำหนด
3.4 ทีมงานต้องมีผู้ที่ได้รับ Certification ที่เกี่ยวข้อง เช่น AWS Solutions Architect, Microsoft Azure Administrator, Google Professional Cloud Architect หรือเทียบเท่า
3.5 Data Center ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย (สำหรับ Protected Data)

ข้อ 4. ขอบเขตของงาน

4.1 บริการ Cloud Infrastructure (IaaS)

| ทรัพยากร | ข้อกำหนดขั้นต่ำ |
| --- | --- |
| Virtual CPU | ไม่น้อยกว่า [X] vCPU รวม |
| Memory (RAM) | ไม่น้อยกว่า [X] GB รวม |
| Storage (Block) | ไม่น้อยกว่า [X] TB |
| Storage (Object) | ไม่น้อยกว่า [X] TB |
| Network Bandwidth | ไม่น้อยกว่า [X] Gbps |
| Public IP | ไม่น้อยกว่า [X] IP |

4.2 บริการ Managed Database

- รองรับ RDBMS อย่างน้อย 1 ชนิด (PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server หรือเทียบเท่า)

- Auto Backup ทุกวัน เก็บข้อมูลย้อนหลัง 30 วัน

- Point-in-time Recovery

4.3 งาน Migration

- จัดทำ Migration Plan และนำเสนอก่อนเริ่มดำเนินการ

- ย้ายระบบสารสนเทศ [X] ระบบ จากโครงสร้างพื้นฐานเดิม

- ดำเนินการ Data Migration โดยไม่กระทบการให้บริการในช่วงเวลาทำการ

- จัดทำ Rollback Plan กรณีเกิดปัญหา

4.4 มาตรการความมั่นคงปลอดภัย (Security)

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยอย่างน้อยดังนี้:

- Identity & Access Management (IAM): ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงระดับ Least Privilege

- Network Security: Virtual Private Cloud (VPC), Security Group, Network ACL, WAF

- Encryption: Data at Rest ด้วย AES-256, Data in Transit ด้วย TLS 1.2 ขึ้นไป

- Monitoring & Logging: Cloud Trail, Security Event Log เก็บไม่น้อยกว่า 1 ปี

- PDPA Compliance: Data Classification, Data Residency ในไทย, Right to Erasure

- DDoS Protection: ระบบป้องกัน DDoS อัตโนมัติ

- Vulnerability Assessment: ทำ VA Scan อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

4.5 ข้อกำหนด SLA

| บริการ | Availability ขั้นต่ำ | RTO | RPO |
| --- | --- | --- | --- |
| Compute | 99.95% | 4 ชั่วโมง | 1 ชั่วโมง |
| Database | 99.99% | 1 ชั่วโมง | 15 นาที |
| Storage | 99.999% (11 nines) | - | - |
| Network | 99.9% | - | - |

4.6 Cloud Cost Management

- จัดทำ Cost Report รายเดือน แสดงค่าใช้จ่ายแยกตามระบบ

- แจ้งเตือนเมื่อค่าใช้จ่ายเกิน Threshold ที่กำหนด

- เสนอ Cost Optimization Recommendation ทุก 3 เดือน

4.7 Cloud Exit Plan

- จัดทำและส่งมอบ Cloud Exit Plan ก่อนสิ้นสุดสัญญา 6 เดือน

- รองรับการ Export ข้อมูลในรูปแบบ Open Standard (CSV, JSON, XML, SQL Dump)

- สนับสนุนการ Migration ออกหากหน่วยงานต้องการย้ายผู้ให้บริการ

- ข้อมูลทั้งหมดต้องถูกลบออกอย่างปลอดภัย (Secure Wipe) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดสัญญา

ข้อ 5. ระยะเวลาดำเนินงาน

| ระยะ | งาน | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| เตรียมการ | Assessment ระบบเดิม, จัดทำ Migration Plan | 30 วัน |
| Migration Phase 1 | ระบบที่ไม่วิกฤต (Development/UAT Environment) | 60 วัน |
| Migration Phase 2 | ระบบที่สำคัญ (Production) ทีละระบบ | 90 วัน |
| Stabilization | ปรับแต่ง ทดสอบประสิทธิภาพ | 30 วัน |
| รวม |  | 210 วัน |

ข้อ 6. งานที่ต้องส่งมอบ

6.1 Cloud Environment ที่ตั้งค่าและพร้อมใช้งาน (พร้อม Configuration Document)
6.2 Migration Report สำหรับแต่ละระบบ
6.3 Security Configuration Report (แสดง Security Control ทั้งหมด)
6.4 SLA Report รายเดือน ตลอดอายุสัญญา
6.5 Cost Report รายเดือน ตลอดอายุสัญญา
6.6 Backup & DR Test Report ทุก 6 เดือน
6.7 Cloud Exit Plan (ก่อนสิ้นสุดสัญญา 6 เดือน)
6.8 คู่มือการใช้งานและ Runbook สำหรับทีม IT ของหน่วยงาน

ข้อ 7. งบประมาณและการชำระเงิน

- งบประมาณรวม: [X] บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- รูปแบบการคิดราคา: แบบ Subscription รายปี หรือ Pay-as-you-go โดยกำหนด Committed Use สำหรับ Baseline Resource

- การชำระเงิน: ชำระเป็นงวดตาม Milestone การ Migration และตามงาน Deliverables

ข้อ 8. เกณฑ์การพิจารณา

ใช้วิธี Price Performance โดยมีน้ำหนักคะแนน:

| ด้าน | น้ำหนัก | หัวข้อย่อย |
| --- | --- | --- |
| เทคนิค | 65% | ความสามารถของ Cloud Platform (20%), Security (20%), Migration Plan (15%), ทีมงาน (10%) |
| ราคา | 35% | ราคารวมตลอดอายุสัญญา (3 ปี) |

10.3 ตัวอย่าง TOR: โครงการจัดหา Software as a Service (SaaS) สำหรับระบบ HR

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference)
โครงการจัดหาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ SaaS

ข้อ 1. หลักการและเหตุผล

หน่วยงานต้องการจัดหาระบบ HR บนแพลตฟอร์ม Cloud แบบ SaaS เพื่อลดภาระการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ ลดเวลา Go-live และสามารถเริ่มใช้งานได้เร็ว สอดคล้องกับนโยบาย Digital Transformation

ข้อ 2. ขอบเขตงาน

2.1 จัดหา License การใช้งาน SaaS HR ครอบคลุมโมดูลต่อไปนี้:

- Personnel Management (บริหารข้อมูลบุคคล)

- Leave Management (บริหารการลา)

- Payroll (ประมวลผลเงินเดือน)

- Performance Management (ประเมินผลงาน)

- Self-Service Portal (บริการตนเองผ่าน Web/Mobile)

2.2 Data Migration จากระบบเดิม
2.3 การอบรมผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ และ Super User
2.4 Support และ Maintenance ตลอดอายุสัญญา 3 ปี

ข้อ 3. ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ SaaS

- ข้อมูลต้องจัดเก็บใน Data Center ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

- ระบบต้องสามารถ Export ข้อมูลทั้งหมดออกได้ในรูปแบบ Open Format เมื่อสัญญาสิ้นสุด

- SLA ไม่น้อยกว่า 99.9% ต่อปี

- ต้องผ่านมาตรฐาน ISO 27001 หรือเทียบเท่า

- รองรับ Single Sign-On (SSO) กับระบบ Identity ของหน่วยงาน

ข้อ 4. เกณฑ์การรับประกัน

- แก้ไข Critical Issue ภายใน 4 ชั่วโมง

- แก้ไข Major Issue ภายใน 1 วันทำการ

- การ Update/Upgrade Version ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

- ต้องมีสภาพแวดล้อมสำหรับทดสอบ (Staging Environment) แยกต่างหาก

10.4 ตารางสรุปเปรียบเทียบ TOR ตามประเภทงาน IT

| หัวข้อ TOR | พัฒนาซอฟต์แวร์ | Cloud IaaS/PaaS | SaaS |
| --- | --- | --- | --- |
| Technology Stack | ระบุ หรือ Open | ระบุ Cloud Platform | ระบุซอฟต์แวร์ชัดเจน |
| Source Code | ต้องได้รับ | ไม่มี | ไม่มี |
| Data Residency | ระบุ Server Location | ต้องอยู่ในไทย (Protected) | ต้องอยู่ในไทย |
| Security Test | Penetration Test ก่อน Go-live | VA Scan ปีละ 2 ครั้ง | ผ่าน ISO 27001/CSA STAR |
| SLA | Uptime + Bug Fix SLA | Uptime + RTO/RPO | Uptime + Support SLA |
| Cloud Exit | ไม่เกี่ยวข้อง | ต้องมี Exit Plan | ต้องระบุ Data Export |
| PDPA | ระบุใน Requirement | ระบุ Data Controller | ระบุ Data Processor |
| คะแนนเทคนิค | 60–80% | 60–70% | 50–60% |

บทที่ 11 สรุปกระบวนการและระยะเวลา

11.1 ตารางสรุปกระบวนการและระยะเวลาทุกวิธี

| ขั้นตอน | e-Market | e-Bidding | คัดเลือก | เฉพาะเจาะจง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| จัดทำ TOR | 5–10 วัน | 10–30 วัน | 10–20 วัน | 1–3 วัน |
| เผยแพร่ร่าง TOR | 3 วันทำการ | 3 วันทำการ | ไม่บังคับ | ไม่บังคับ |
| ประกาศ/รับข้อเสนอ | ≥ 5 วันทำการ | ≥ 5–30 วันทำการ | ≥ 5 วันทำการ | ทันที |
| พิจารณา/ตัดสิน | 3–10 วัน | 5–30 วัน | 5–15 วัน | 1–3 วัน |
| ประกาศผล | 3 วัน | 3 วัน | 3 วัน | ทันที |
| ลงนามสัญญา | 1–5 วัน | 1–5 วัน | 1–5 วัน | 1–3 วัน |
| รวมประมาณ | 2–4 สัปดาห์ | 4–12 สัปดาห์ | 3–8 สัปดาห์ | 1–2 สัปดาห์ |

11.2 ข้อสังเกตสำหรับงาน IT

- งาน IT ส่วนใหญ่ใช้วิธี e-Bidding เนื่องจากวงเงินมักเกิน 500,000 บาท และมีความซับซ้อนทางเทคนิค

- การจัดทำ TOR สำหรับงาน IT ที่มีคุณภาพต้องใช้เวลา อย่างน้อย 15–30 วัน เพื่อรวบรวม Requirement และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

- โครงการ Cloud Computing ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Architecture ร่วมจัดทำ TOR เพื่อกำหนด Spec ที่เหมาะสมและป้องกัน Vendor Lock-in

- การกำหนด Data Residency และ PDPA Compliance ใน TOR Cloud เป็นสิ่งจำเป็นตามกฎหมาย

ภาคผนวก ก: Checklist TOR สำหรับงาน IT

Checklist สำหรับผู้จัดทำ TOR

| ✅ | หัวข้อ |
| --- | --- |
| ☐ | ระบุปัญหาและเหตุผลชัดเจน ไม่คลุมเครือ |
| ☐ | วัตถุประสงค์สามารถวัดผลได้ (Measurable) |
| ☐ | ขอบเขตงานชัดเจน ไม่มี Scope Creep |
| ☐ | Functional Requirement ครบถ้วน |
| ☐ | Non-Functional Requirement ระบุ Performance, Security, Availability |
| ☐ | คุณสมบัติผู้รับจ้างสมเหตุสมผล ไม่ล็อกสเปค |
| ☐ | ไม่ระบุยี่ห้อสินค้าโดยไม่มีเหตุผล |
| ☐ | ระยะเวลาสมเหตุสมผล ให้ผู้รับจ้างทำได้จริง |
| ☐ | งาน Deliverables ชัดเจน วัดผลได้ |
| ☐ | เกณฑ์ตรวจรับงานชัดเจน (Acceptance Criteria) |
| ☐ | SLA สมเหตุสมผลกับราคา |
| ☐ | บทปรับไม่สูงเกินควร |
| ☐ | ระบุเงื่อนไข PDPA (สำหรับงานที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล) |
| ☐ | ระบุ Cloud Exit Plan (สำหรับงาน Cloud) |
| ☐ | ระบุ Data Residency (สำหรับงาน Cloud) |

Checklist สำหรับผู้รับเหมาก่อนยื่นข้อเสนอ

| ✅ | หัวข้อ |
| --- | --- |
| ☐ | บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด |
| ☐ | มีผลงานอ้างอิงตรงตามเงื่อนไข |
| ☐ | เข้าใจ Scope of Work ทั้งหมดอย่างชัดเจน |
| ☐ | ประเมินต้นทุนเต็มรูปแบบ รวม License, Infrastructure, Team |
| ☐ | วิเคราะห์ความเสี่ยงและมีแผนรับมือ |
| ☐ | เข้าใจเกณฑ์การพิจารณาและวางกลยุทธ์ข้อเสนอถูกต้อง |
| ☐ | ตรวจสอบว่า TOR มี Hidden Requirement ที่เพิ่มต้นทุนหรือไม่ |
| ☐ | พิจารณา SLA และบทปรับว่าสามารถรับได้หรือไม่ |
| ☐ | วางแผนทีมงานและทรัพยากรให้เพียงพอ |
| ☐ | วิจารณ์ร่าง TOR หากพบข้อกำหนดที่ไม่สมเหตุสมผล |

ภาคผนวก ข: อ้างอิงกฎหมายและมาตรฐาน

| เลขที่ | ชื่อกฎหมาย/มาตรฐาน |
| --- | --- |
| 1 | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |
| 2 | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 |
| 3 | พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) |
| 4 | พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 |
| 5 | พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 |
| 6 | มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการใช้คลาวด์ มรด. 9-2 : 2568 |
| 7 | ประกาศ สกมช. เรื่อง มาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบคลาวด์ พ.ศ. 2567 |
| 8 | แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา |

แหล่งที่มา

- วิจารณ์ร่าง TOR ขั้นตอนที่ต้องรู้ เพื่อผู้ติดตามงานประมูลภาครัฐ - การวิจารณ์ร่าง TOR บนระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP คือกระบวนการเพื่อส่งคำร้องแก้ไขรายละเอียด เอกสารที่กำหน...

- [PDF] ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) การจัดทา - ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR). การจัดทายุทธศาสตร์20 ปีของ สพพ. (พ.ศ. 2563 - 2...

- [PDF] คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - ให้หน่วยงานของรัฐนำข้อความตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติม. ไว้ในแบบประกาศและเอกสา...

- [PDF] ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคาร - ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR). จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว. โ...

- ยื่นประมูลงานภาครัฐผ่านระบบ e-GP - YouTube - ยื่นประมูลงานภาครัฐผ่านระบบ e-GP โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง เนื้อหาประกอบไปด้วยการใช้งานระบบ e-GP เพื...

- [PDF] ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างอาคารที - (๑) ให้จัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่. จะใช้ในงานก่อสร...

- [PDF] คู่มือการจัดทา TOR - Terms of Reference หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าTOR เป็นเอกสารที่กาหนดขอบเขตและรายละเอียด. ของการจัดหาพัส...

- [PDF] แนวทางปฏิบัติฯ ตามหนังสือ/ว56 - ส่วนพัสดุ - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อความที่ต้องกำหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์. ๒. คู่มือการกำห...

- [PDF] ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารเ - (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม. เงื่อ...

- [PDF] ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผลก - ที่ปรึกษาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้. ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย. ๓.๒ ไม่...

- [PDF] ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference : TOR) - คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกโดยมีอํานาจหน้าที่. 1) พิจารณาคุณสมบัติของที่ปรึกษาท...

- [PDF] ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) - (ONEP) - go.th - อย่างน้อย ๑ เรื่อง. อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า. - ร่างคู่มือการใช้มาตรการการสร้างแรงจูงใจ ในการเพิ่มป...

- เปิดขั้นตอนสำคัญในการเตรียมตัวประมูลงานภาครัฐ - IFS Capital - 7 ขั้นตอน วิธีประมูลงานภาครัฐ · ตรวจสอบคุณสมบัติ · เตรียมเอกสาร · ยื่นซองประกวดราคา · รอประกาศผล · ห...

- [PDF] คู มือปฏิบัติงาน เรื่อง จัดซื้อจัดจ างด วยว - งานพัสดุ - ผู ยื่นข อเสนอจะต องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ าง. ภาครัฐด วยอิเล็...